ДОКУМЕНТАЦИЯ

за участие в процедура чрез събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет:

**Изграждане на осветление на територията на гр. Русе**

гр. Русе, 2016 г.

**С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:**

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с изх. № СОО-3/16.06.2016 г. на кмета на Община Русе.

2. Указания за участие

3. Общи условия за участие

4. Съдържание и представяне на офертата

5. Проект на договор

6. Образци на документи

**ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП** **\***

**\_\_\_\_\_\_\_\_**

\*Приложена като отделен файл

**УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ**

**1. Предмет на обществената поръчка:**

Изграждане на осветление на територията на гр. Русе следните подобекти:

* Изграждане на осветление около бл. Тодор Койнов
* Изграждане на осветление около бл. Ловеч, бл.Изола планина и бл.Мермер

камък;

* Изграждане на осветление около бл.2, жк.Дружба 1;
* Изграждане на осветление в пространство между ул.Юндола и ул.Бели

хризантеми;

* Изграждане на осветление по ул.Хан Аспарух – градина;
* Изграждане на осветление детска площадка около бл.3, Дружба 1;
* Изграждане на осветление детска площадка до бл.114, ул.Дондуков Корсаков 9;
* Изграждане на осветление около бл.Сметана;
* Изграждане на осветление кв.Мальовица;
* Изграждане на осветление между ул."Гео Милев" и ул."Студен кладенец"

жк"Дружба-1" (около бл.Маргарита, бл.Таня, бл.В.Коларов);

* Изграждане на осветление между ул.Доростол и ул.Плиска до ул.Сан Стефано,

жк.Възраждане;

* Изграждане на осветление между ул.Доростол и ул.Плиска от ул.Сан Стефано

до ул.Янтра, жк.Възраждане;

* Изграждане на осветление детска площадка ул. Алея Освобождение.

**2. Обект на обществената поръчка:** строителство по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

**3. Вид на обществената поръчка:** по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 и чл. 186 от ЗОП

**4. Технически условия за изпълнение на поръчката:**

Осветлението да се изпълни с паркови стълбчета с височина 3,5м над терена. Да се изградят кабелни захранващи мрежи за осветление. Да се извърши цифрово заснемане на изпълнените обекти и да се оформи екзекутивна документация. Да се представи линеен график с приложена диаграма на работната ръка за изпълнение на предвидените СМР за всеки подобект и обобщен график за изпълнение на подобектите. При изпълнение на поръчката да се спазват одобрените проекти. Запознаване с проектите може да стане в сградата на Община Русе, ул.Олимпи Панов №6, ет.2, ст.6.

**5. Максимално допустимата стойност на поръчката** възлиза на **120 945,84 (сто и двадесет хиляди деветстотин шетиридесет и пет лева и 84 ст.) лв. без вкл. ДДС или 145 135 лв. (сто четиридесет и пет хиляди сто тридесет и пет лева) с включен ДДС,** разпределена по следните подобекти:

Изграждане на осветление на територията на гр.Русе по следните подобекти:

* **Изграждане на осветление около бл. Тодор Койнов – 8200 лв. с ДДС;**
* **Изграждане на осветление около бл. Ловеч, бл.Изола планина и бл.Мермер**

**камък - 17915лв. с ДДС;**

* **Изграждане на осветление около бл.2, жк.Дружба 1 - 16990лв. с ДДС;**
* **Изграждане на осветление в пространство между ул.Юндола и ул.Бели**

**хризантеми - 12200лв. с ДДС;**

* **Изграждане на осветление по ул.Хан Аспарух – градина - 4985лв. с ДДС;**
* **Изграждане на осветление детска площадка около бл.3, Дружба 1 - 6590лв. с**

**ДДС;**

* **Изграждане на осветление детска площадка до бл.114, ул.Дондуков**

**Корсаков 9 - 4980лв. с ДДС;**

* **Изграждане на осветление около бл.Сметана - 8300лв. с ДДС;**
* **Изграждане на осветление кв.Мальовица - 7085лв. с ДДС;**
* **Изграждане на осветление между ул."Гео Милев" и ул."Студен кладенец"**

**жк"Дружба-1" (около бл.Маргарита, бл.Таня, бл.В.Коларов) - 16530лв. с ДДС;**

* **Изграждане на осветление между ул.Доростол и ул.Плиска до ул.Сан**

**Стефано, жк.Възраждане - 17540лв. с ДДС;**

* **Изграждане на осветление между ул.Доростол и ул.Плиска от ул.Сан**

**Стефано до ул.Янтра, жк.Възраждане - 18860лв. с ДДС;**

* **Изграждане на осветление детска площадка ул. Алея Освобождение –**

**4960лв. с ДДС.**

ПРЕДЛОЖЕНАТА ЦЕНА ОТ УЧАСТНИЦИТЕ ПО ПОДОБЕКТИ НЕ СЛЕДВА ДА НАДВИШАВА МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМАТА СТОЙНОСТ ЗА ВСЕКИ ПОДОБЕКТ!!!!!!!!

**Участник, предложил по-висока цена за подобект от обявената за максимално допустима стойност за съответния подобект, ще бъде отстранен от последващо оценяване и класиране в обществената поръчка!!!**

**6. Срок за изпълнение на поръчката**: по предложение на участника, но **не може да бъде по-дълъг от 90 календарни дни след подписване на акт обр.2а** от НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

7**. Срок на валидност на офертите**: **не по-малко от 90 календарни дни.**

**8. Условия и начин на плащане:** Авансово плащане в размер на 30% от стойността на договора. Останалите средства ще бъдат заплатени по банков път след представяне на акт образец 15 и протокол за изпълнени СМР и данъчна фактура за всеки подобект поотделно.

**9. Изисквания към участниците. Критерии за подбор:**

**9.1.** **Правоспособност за упражняване на професионална дейност:** Участникът трябва да е вписан в централен професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи най-малко **трета категория, трета група**.

За доказване на това изискване се представя Удостоверение за вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи най-малко трета категория, трета група или чрез посочване на съответния публичен регистър, който съдържа съответната информация.

Съгласно чл. 60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

**9.2.** Участникът да разполага с минимум **трима специалисти с четвърта или по-висока квалификационна група по електробезопасност**. Като доказателство за съответствието с това изискване, участникът представя **Списък на техническите лица, които участникът ще използва при изпълнение на обществената поръчка**

**(съгласно чл. 64, ал. 1, т. 3 от ЗОП).**

**9.3.** Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил **минимум един обект**, идентичен или сходен с предмета и обема на настоящата обществена поръчка. За обекти „сходни с предмета на настоящата поръчка” да се счита изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на улично осветление.

За доказване на това изискване, участниците представят **Списък на строителството**, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания **(съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП)**.

**9.4.** Участникът следва да има внедрена **система за управление на качеството по ISO 9001:2008** или екв. с обхват, идентичен или сходен на предмета на поръчката. Участниците представят заверено копие на валиден сертификат за въведената система за управление на качеството.

***Забележка:***

Съгласно чл. 65 от ЗОП участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.

**10. Начин за образуване на предлаганата цена**

За всеки подобект да се представи самостоятелна количествено-стойностна сметка за изпълнение на СМР. Предлаганата цена за всеки подобект да е образувана съгласно количествената сметка на възложителя и да е придружена с анализи на видовете дейности. Офертата да включва цена за всеки подобект с ДДС и обща цена с ДДС за изпълнение на всички обекти/

**11.** **Начин на плащане:**

Авансово плащане в размер на 30% от стойността на договора. Останалите средства ще бъдат заплатени по банков път след представяне на акт образец 15 и протокол за изпълнени СМР и данъчна фактура за всеки подобект поотделно.

**12. Критерий за оценка на офертите:**

**КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА**

**оптимално съотношение качество / цена**

Обществената поръчка се възлага въз основа на Икономически най-изгодната оферта по критерии: Оптимално съотношение качество /цена, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

Методика за определяне на комплексната оценка

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималният брой точки, който може да получи дадена оферта е 100 точки.

На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка на офертата.

**„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Показател – П**  **(наименование)** | **Максимално възможен бр. точки** |
| **А. Предлагана цена** | **50** |
| **Б. Техническо предложение** | **30** |
| **В. Срок за изпълнение** | **20** |

**Класирането на офертите се извършва във възходящ ред на получената комплексна оценка по формулата:**

**КО = A + Б + В**

**Показател „Предлагана цена” (А)**

Показател „Предлагана цена” е с максимален брой точки 50 т.

Максималният брой точки по този показател получава офертата с предлагана най-ниска цена – 50 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

**Цmin**

**Ц= -------- х 50,** където

**Цn**

„50” са максималните точки по показателя;

Ц n– цената, предложена от съответния участник (без ДДС);

Цmin - най-ниско предложена цена измежду всички участници (без ДДС).

**Показател – „Срок за изпълнение” (В)**

Максимален брой точки по този показател - 20 т. Максималният брой точки по този показател получава офертата с предложен най-кратък срок за изпълнение – 20 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия срок по следната формула:

**Сmin**

**С= -------- х 20, където**

**Сn**

„20” са максималните точки по показателя;

С n– е предложеният срок за изпълнение от съответния участник

**С**min е най-краткият предложен срок за изпълнение

**Показател „Техническо предложение” – Б**

Максимален брой точки по показателя - 30 точки. Оценката се формира, както следва:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПОдПОКАЗАТЕЛ** | **Степен на съответствие** | **Брой точки** |
| *Преди да премине към оценка на предложенията на участниците комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на възложителя и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й, в оферирания срок. Проверяват се представените от участниците описания на отделните етапи и организация за изпълнение на поръчката; описания на видовете СМР и на технологията и последователността за тяхното изпълнение; подхода и методите за качествено изпълнение на дейностите, обект на поръчката и Линеен график с приложена диаграма на работната ръка. На този етап от участие се отстраняват офертите на участниците, които не отговарят на изискванията на възложителя и не обезпечават качественото и срочно изпълнение на обекта, видно от представената техническа оферта. Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя се подлагат на сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните критерии и тяхното съответствие с определен брой точки както следва:* | | |
| ***Фактори, влияещи на оценката:***   * *Описание на отделните етапи и последоватрелност за изпълнение на поръчката;* * *Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение;* * *Организация и подход на изпълнение;* * *Съответствие на Линейния график с предложената техническа обезпеченост, организация и подход при изпълнение на поръчката.*   *За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения следва да се тълкуват, както следва:*   * *„Ясно“- посочване на отделните етапи и видове СМР. Следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния подобект, конкретния етап, конкретния вид СМР по начин, по който същият да бъде индивидуализиран с предвидените в количествената сметка конкретни видове СМР;* * *„Подробно“- описанието, което освен, че съдържа отделни етапи, отделни подобекти, отделни видове СМР и дейности, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията и други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката;* * *„Несъществени пропуски и/или частично съответствие“ – налице е, когато същото е констатирано, но несъответствието или липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника и пропуски и/или частично съответствие, които не могат да повлияят на изпълнението на поръчката и с оглед спазване на проекта и правилната технологична последователност. Ако липсата на информация и/или частичното съответствие не могат да бъдат установени от други части в офертата, се приема наличието на „констатирано несъответствие“* | ***В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:***  *- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат подробно посочени предложения за реализирането на всички подобекти и етапи, както и на конкретните дейности в техническото задание. Изложени са подробно мотиви относно предложената групираност и последователност на тяхното изпълнение. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани иновативни методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована;*  *- От обяснителната записка и предложения линеен график, с приложена диаграма на работната ръка към техническото предложение е видно по безспорен начин, че всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им по подобекти е подробно и е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;*  *- Доставката на материали е подробна и е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание;*  *- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали и изделия, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като същите изцяло покриват изискванията на възложителя;* | *30 точки* |
| ***В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, но е в сила поне едно от следните обстоятелства:***  *- Участникът ясно е описал отделните подобекти и етапи на изпълнение на поръчката, но не са изложени подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение;*  *- Участникът ясно е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете СМР, но последователността на изпълнението им не е подробно описана и/или не се отнася за всички СМР; Налице са несъществени пропуски и/или частично съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси;*  *- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата са посочени видовете материали и изделия, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, но са допуснати несъществени пропуски относно видовете материали, необходими за изпълнение на поръчката.* | *15 точки* |
| ***В техническото предложение е в сила поне едно от следните обстоятелства:***  *- Участникът е описал отделните подобекти и етапи на изпълнение на поръчката, но не са изложени мотиви относно предложената последователност за тяхното изпълнение;*  *- Участникът е посочил в**обяснителната записка от техническото си предложение общо и бланково видовете СМР, като в описаната последователност за тяхното изпълнение има частично съответствия между посочената технологична последователност на строителния процес и предвидените за използване технически и човешки ресурси;*  *- Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете материали, които ще използва за изпълнението на поръчката, но същите частично покриват изискванията на Възложителя.* | *5 точка.* |

**Технически предложения, в които липсват описани подобекти, етапи и дейности, включени в техническата спецификация, или линеен график за изпълнение на СМР ще бъдат отстранени от участие*.***

**ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ**

**1.** Участник в настоящата обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги, предмет на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено, което отговаря на условията на Възложителя и за което отсъстват обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 ЗОП. Възложителят не поставя изискване обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчката.

От участие в настоящата поръчка няма да бъде отстранен участник на основание на неговия статут или на правната му форма, когато той или участниците в обединението имат право да предоставят съответната услуга, доставка или строителство, в държавата членка, в която е установен.

**2.** При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

**3.** Участниците в настоящата обществена поръчка могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

Когато за изпълнение на обществената поръчка се предвижда участие на подизпълнители, в офертата се посочват подизпълнителите, вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

**4.** При писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока за получаване на оферти, Възложителят е длъжен най-късно на следващия работен ден да публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.

**5.** Дата и час на отваряне на офертите: офертата следва да бъде представена на адреса, **до** **часа и датата**, посочени в обявата като срок за представяне на офертите. Възложителят следва да удължи определения срок с най-малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. След изтичане на този срок Възложителят разглежда и оценява получените оферти независимо от техния брой. Комисията за оценка на офертите ще отвари офертите по реда на тяхното постъпване и ще обяви ценовите предложения на участниците. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците.

**СЪДЪРЖАНИЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА**

**1.** Офертите се изготвят на български език.

**2.** Всички разходи за подготовка и участие в обществената поръчка са за сметка на участника.

**3.** До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат или участник може да промени, да допълни или да оттегли заявлението или офертата си.

**4.** Всеки участник в обществената поръчка има право да представи само една оферта.

**5.** Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг кандидат или участник, не може да подава самостоятелно оферта за учястие в обществената поръчка.

**6.** В настоящата обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

**7.** Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в настоящата обществена поръчка.

**8.** Не се приемат оферти за участие в обществената поръчка, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат във Входящия регистър на подадените оферти от служител на Възложителя.

**9.** В определения от Възложителя срок, участникът следва да представи оферта, изготвена по Образец № 1 от образците към настоящата документация. Офертата и документите, свързани с участието в обществената поръчка, се представят от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: гр. Русе, Община Русе, площад „Свобода“ №6, Център за административни услуги и информация, гише „Обществени поръчки“, като същите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

1). наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

2). адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;

3). наименованието на поръчката.

На опаковката се записва „Оферта за участие на обществена поръчка чрез публикуване на обява с предмет: ***„………………….”,***

|  |
| --- |
| ДО ОБЩИНА РУСЕ  гр. Русе, пл. „Свобода” № 6  **ОФЕРТА**  за участие в обществена поръчка чрез публикуване на обява с предмет**: „…………………………”**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (име на участника)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (адрес за кореспонденция)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес) |

**Оферта следва да съдържа следните документи:**

**1. Оферта за участие –** по*Образец № 1* от образците към настоящата документация;

**2. Списък на документите, съдържащи се в офертата**, подписан от участника /представляващия – по *Образец № 2* от образците към настоящата документация;

**3. При участници обединения - документ (договор/споразумение за създаване на обединението - оригинал или нотариално заверен препис).**

**4. Копие от документ (договор или друго),** в случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка, а именно:

а) правата и задълженията на участниците в обединението;

б) разпределението на отговорността между членовете на обединението;

в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

**5.** **Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) (Образец № 3)** - от образците към настоящата документация.

**6. Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП) (Образец № 4) -** от образците към настоящата документация.

**7. Доказателства относно поставените критерии за подбор:**

* **Удостоверение за вписване в ЦПРС** за изпълнение на строежи най-малко

трета категория, трета група или посочване на съответния публичен регистър, който съдържа съответната информация.

* **Списък на техническите лица,** които участникът ще използва при изпълнение

на обществената поръчка (Образец №10);

* **Списък на строителството**, идентично или сходно с предмета на поръчката,

придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания (Образец №9);

* **Заверено копие на валиден сертификат** за въведената система за управление

на качеството.

**8. Техническо предложение за изпълнение на поръчката със съответните приложения към него (Образец №5);**

9. **Документ за упълномощаване**, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника - Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в настоящата обществена поръчка (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация.). Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в обществената поръчка;

**10.** **Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, за която кандидатства** (Образец № 11);

**11. Декларация за срока на валидност на офертата (Образец № 12);**

**12.**  **Декларация по чл. 39, ал.3, т. 1, „д“ от ППЗОП –** (Образец № 8);

**13.** **Ценово предложение** **за изпълнение на поръчката със съответните приложения към него** (Oбразец № 6)  **;**

**14.** **Декларация за съгласие за участие като подизпълнител** - по Образец № 7, *ако е приложимо;*

**15. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици –** (Образец № 13);

**ПРОЕКТ НА ДОГОВОР**

**П Р О Е К Т НА Д О Г О В О Р**

**№ *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

Днес, ……………….2016 г., в гр. Русе, на основание чл. 194 от ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОПмежду:

1. **ОБЩИНА РУСЕ,** представлявана от от **Кмета - ПЛАМЕН ПАСЕВ СТОИЛОВ** адрес: пл. „Свобода” № 6, ЕИК по БУЛСТАТ: 000530632, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

1. **…………………….**, ЕИК …………, със седалище и адрес на управление: ………………. представлявано от ……………., наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

се сключи настоящият договор за следното:

**I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни строително-монтажни дейности (СМР) с предмет: **„Изграждане на осветление на територията на град Русе”.** съобразно Офертата и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Обектът по ал. 1 включва следните подобекти:

* Изграждане на осветление около бл. Тодор Койнов
* Изграждане на осветление около бл. Ловеч, бл.Изола планина и бл.Мермер

камък;

* Изграждане на осветление около бл.2, жк.Дружба 1;
* Изграждане на осветление в пространство между ул.Юндола и ул.Бели

хризантеми;

* Изграждане на осветление по ул.Хан Аспарух – градина;
* Изграждане на осветление детска площадка около бл.3, Дружба 1;
* Изграждане на осветление детска площадка до бл.114, ул.Дондуков Корсаков 9;
* Изграждане на осветление около бл.Сметана;
* Изграждане на осветление кв.Мальовица;
* Изграждане на осветление между ул."Гео Милев" и ул."Студен кладенец"

жк"Дружба-1" (около бл.Маргарита, бл.Таня, бл.В.Коларов);

* Изграждане на осветление между ул.Доростол и ул.Плиска до ул.Сан Стефано,

жк.Възраждане;

* Изграждане на осветление между ул.Доростол и ул.Плиска от ул.Сан Стефано

до ул.Янтра, жк.Възраждане;

* Изграждане на осветление детска площадка ул. Алея Освобождение.

(3) Количеството, обемът и видове ремонтни дейности следва да се изпълнят съгласно документацията за обществена поръчка, изискванията на възложителя и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващи неразделна част от договора. Строително-монтажните работи ще се осъществят със средства, материали и съответната квалифицирана работна ръка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Изпълнителят носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество.

**II. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА**

Чл.2 (1) Договорът влиза в сила от датата на подписването му от страните.

(2) Срокът за изпълнение на СМР е ……… (………….) календарни дни и започва да тече след подписване на акт образец № 2а съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

**ІII. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

Чл.3. (1) За точното и качествено изпълнение на реално извършените строително-монтажни работи по чл. 1 от настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на изпълнителя възнаграждение в размер на ………………. (…………………………………………………………………) лв. с ДДС.

(2) На заплащане подлежат всички реално изпълнени СМР за всеки подобект съгласно приложената оферта на изпълнителя.

(3) На заплащане подлежат общо всички изпълнени СМР по ал.2 до достигане на стойността на договора по ал.1.

Чл.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащанията за изпълнените дейности от договора, съгласно приетата от него оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляваща неразделна част от настоящия договор, както следва:

* Авансово плащане в размер на 30% от стойността на договора. Останалите средства ще бъдат заплатени по банков път след представяне на акт образец 15 и протокол за изпълнени СМР, както и данъчна фактура за всеки подобект поотделно.

Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи, като в случай на констатирани недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ги отстрани за своя сметка.

Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя за всеки подобект акт за действително изпълнени количества и видове СМР, остойностени съгласно предложената оферта, неразделна част от договора.

**IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТима право:

(1) Да проверява изпълнението на предмета на договора относно качеството на видовете строително-монтажни дейности, влаганите материали, спазване правилата за безопасна работа, без да се намесва в оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

1. Указанията на Възложителя са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от поръчката и от инвестиционния проект;

2. Контролът ще се осъществява от упълномощено от Възложителя лице.

(2) Да прави възражения по изпълнението на работите по предмета на договора в случай на неточно изпълнение;

(3) Да откаже приемане и заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци.

(4) При констатиране на некачествено изпълнени работи, да изисква същите да бъдат отстранени или поправени за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) При констатиране на недостатъци, които не е открил по време на изпълнение на възложените строително-монтажни дейности и е констатирал в течение на гаранционните срокове, да поиска от него да ги поправи, без да дължи на същия заплащане за това.

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното в договора възнаграждение в размера, сроковете и при условията, предвидени в него.

3. Да определи свой представител, който да има правата и задълженията да го представлява пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнението на договора;

4. Да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯза проявилите се в гаранционните срокове недостатъци (дефекти) на извършеното в изпълнение на настоящия договор.

**V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

(1) Да извърши строителството с грижата на добрия търговец, като спазва предвиденото в инвестиционния проект и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

(2) Да влага качествени материали, както и да извършва качествено строителните и монтажни работи.

(3) Да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.

(4) Да спазва указанията ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и на лицата, упражняващи строителен надзор и инвеститорски контрол за обекта.

(5) Да определи упълномощен свой представител, който да има правата и задълженията да го представлява пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по изпълнението на настоящия договор;

(6) Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на изпълнението на отделните видове СМР, като осигури възможност на упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да упражняват контрол върху изпълнението на възложената работа;

(7) Да осигури изискващите се здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на ръководените от него строително-монтажни работи. Щетите, настъпили в резултат от неспазване на това задължение, са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(8) Да отстрани за своя сметка всички недостатъци, открити при приемането на обекта, както и дефекти, появили се в гаранционните срокове. Изпълнителят не отговаря и не поема гаранции за извършената работа, в случай че по нея се появят механични повреди, разкъсвания, възникнали в следствие на умишлена човешка намеса или при форсмажорни обстоятелства;

Чл.10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в инвестиционния проект, или задължителни съгласно нормативните актове.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на работниците и други лица, при изпълнение на всички видове работи и дейности на обекта съгласно действащите норми.

Чл.11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата.

(2) В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по [чл. 66, ал. 2](apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art66_Al2&Type=201/) и [11 ЗОП](apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art66_Al11&Type=201/).

(3) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение

**VІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ**

Чл.12. (1) Гаранционните срокове за изпълнените СМР са съобразно Наредба НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2)Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционните срокове се констатират с протокол, съставен и подписан от представител/и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в указан от възложителя срок да отстрани дефектите.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появилите се дефекти в гаранционния срок, в срок от 10 (десет) работни дни от подписване на протокола по предходната алинея.

(4) При проявени дефекти, преди края на гаранционните срокове, в резултат на вложени некачествени материали или некачествено извършени работи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият ще ги отстрани за своя сметка в срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не стори това, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

Чл.13. Договорът се прекратява в следните случаи:

1. с изпълнение на задълженията на страните;

2. по взаимно писмено съгласие между страните;

3.едностранноот ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след изпращане на едноседмично писмено предизвестие, в случай, че:

а) се констатират съществени отклонения от офертата, допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

б) при грубо неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на други негови задълженияпо договора;

в)договорът не се прекратява, ако в срока на предизвестието нарушението бъде отстранено за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.14. При прекратяването на договора по чл. 13, т. 3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената само на успешно завършените преди прекратяването строителни работи, дължейки неустойка в размер на 10% върху стойността на неизпълнената работа.

Чл.15. При прекратяване на договора, независимо от вината, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно след узнаването да направи всичко необходимо за приключване на започнатите работи до степен да бъдат годни за ползване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**VIII.** **ФОРСМАЖОРНИ И НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА**

Чл.16. (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си по договора, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непредвидени обстоятелства по смисъла на ЗОП или непреодолима сила по смисъла на Търговския закон. Непредвидени обстоятелства са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

(2) Срокът на изпълнение на задължението се продължава с периода, през който изпълнението е спряно в резултат на непредвидени или форсмажорни обстоятелства. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие.

(3) Ако страната е била в забава, тя не може да се позовава на непредвидени обстоятелства или непреодолима сила.

Чл.17. (1) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непредвидени обстоятелства или непреодолима сила, незабавно уведомява писмено другата страна в какво се състои непредвиденото или форсмажорното обстоятелство и възможните последици от него за изпълнението на договора, като при настъпването на непредвидено обстоятелство и най-късно до края на следващия работен ден страните по договора подписват Констативен протокол за наличие на тези обстоятелства, придружен с доказателства (съответни документи, издадени от компетентния органи) за появата, естеството и размера на събитието. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(2) Докато траят непредвидените обстоятелства, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира. То се възобновява незабавно след отпадане на събитията довели до спирането му.

(3) Ако непредвидените обстоятелства траят толкова дълго, че някоя от страните вече няма интерес от изпълнението, тя има право да прекрати договора с писмено уведомление до другата страна.

Чл.18. (1) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от непредвидени обстоятелства и непреодолима сила.

(2) В периода на действие на непредвидените или форсмажорните обстоятелства, страните са длъжни да предприемат всички необходими мерки и действия, за да избегнат или смекчат въздействието на това събитие и, доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от непредвидени обстоятелства.

Чл.19. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на договора.

Чл.20. Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

**ІХ. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ**

Чл.21. В случай, че не извърши в срок възложеното му строителство, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,3% от стойността на неизпълнените строително-монтажни работи, за всеки ден просрочие, но не повече от 20% от общата стойност на договора.

Чл.22. При отказ да отстрани появилите се дефекти при изпълнение на поръчката в рамките на гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи по отстраняването им, доказани с финансово-счетоводни документи.

Чл.23. (1) В хипотеза на пълно неизпълнение предмета на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 25% от общата стойност на поръчката. Неустойката се заплаща от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5-дневен срок, считано от датата на получаване на покана за доброволно изпълнение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща за виновно некачествено или неточно изпълнение на задълженията по настоящия договор, освен това ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20% от стойността на некачествено или неточно извършените дейности.

**Х. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

Чл.24. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, по повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или отнасящи се до неговата недействителност или прекратяване, страните трябва да решат чрез договаряне помежду си.

Чл.25. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето, те подлежат на разглеждане и решаване по съдебен ред от компетентния съгласно българското законодателство съд.

Чл.26. Неразделна част от този договор са: списък на трансформаторните постове, на които да бъдат изнесени таблата за управление на уличното осветление, количествена сметка на единични видове СМР и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Договорът се състави и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**Приложения:**

1. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. Количествено-стойностни сметки;

**Съгласувал:**

**Мая Кръстева**

*Директор дирекция УТКС*

**Емилия Пенева**

*Директор на дирекция ФСД*

**Александър Стоманчев**

*Главен инспектор, отдел ТИИК*

**Милена Трифонова**

*Ст. юрисконсулт, отдел ПНО*

**Изготвил:**

**Мария Димитрова**

*Старши експерт в отдел ОП*

**ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ**

***Образец № 1***

##### **ДО:**

**ОБЩИНА РУСЕ**

**ГР. РУСЕ**

**ПЛ. „СВОБОДА” № 6**

##### **ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ**

в обществена поръчка с предмет: **„………………….”**

1. **Административни сведения**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование на участника**: |  |
| **ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН**  (*или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен*) |  |
| **Седалище**: | |
| - пощенски код, населено място: |  |
| - ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |
| **Адрес за кореспонденция**: | |
| - пощенски код, населено място: |  |
| - ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |
| **Телефон**: |  |
| **Факс**: |  |
| **E-mail адрес**: |  |
| *(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавят необходимият брой полета)* | |
| **Лица, представляващи участника по учредителен акт**:  *(ако лицата са повече от едно, се добавят необходимият брой полета)* | |
| Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |  |
|  |
|  |
|  |
| Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |  |
|  |
|  |
|  |
| Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |  |
|  |
|  |
|  |
| Участникът се представлява заедно или поотделно (***невярното се зачертава***) от следните лица: | 1. ……………………  2. …………………….. |
| **Данни за банковата сметка:**  Обслужваща банка:……………………  IBAN..........................................................  BIC.............................................................  Титуляр на сметката:............................................ |  |

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

1. С подаване на настоящата оферта заявяваме желанието си да участваме в обществената поръчка, открита по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:„…………………….”, при условията, обявени в обявата и приложенията към нея и приети от нас.

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на Възложителя, посочени в обявата и приложенията към нея, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.

3. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме ***(относимото се подчертава)*** следните подизпълнители:

1) ...............................................................................................................................

*(наименование на подизпълнителя)*

|  |  |
| --- | --- |
| ЕИК/ЕГН: |  |
| Вид на дейностите, които ще изпълнява: |  |
| Дял от стойността на обществената поръчка (в %): |  |

2) ...............................................................................................................................

*(наименование на подизпълнителя)*

|  |  |
| --- | --- |
| ЕИК/ЕГН: |  |
| Вид на дейностите, които ще изпълнява: |  |
| Дял от стойността на обществената поръчка (в %): |  |

4. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в приложения къмдокументацията за участие проект на договор.

5. Декларирамe, че срока на валидност на офертата ни е 90 (деветдесет) дни, считано от датата, опредeлена като краен срок за получаване на офертите.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | ................/ ................../ ................. |
| Име и фамилия | .................................................................. |
| Подпис | .................................................................. |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\****Офертата се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице.*

***Образец № 2***

**списък на документите и ИНФОРМАЦИЯТА, съдържащи се в офертата**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Приложение №** | **Съдържание** | **Брой и вид на документа (копие или оригинал** |
|  | Оферта за участие – по образец № 1 от образците към документацията за участие в обществената поръчка |  |
|  | Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата – |  |
|  | Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата обществена поръчка, в случай, че офертата е подписана от лице, различно от законния му представител в случай, че участника е юридическо лице или ЕТ, респ. от лице, различно от физическото лице-участник |  |
|  | Документ (договор или друго), в случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице |  |
|  | Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) - от образците към настоящата документация. |  |
|  | Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП) - от образците към настоящата документация. |  |
|  | Техническо предложение за изпълнение на поръчката с приложения към него |  |
|  | Ценово предложение с приложения към него |  |
| **16.** | Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - *ако е приложимо;* |  |
| **17.** | Декларация по чл. 39, ал.3, т. 1, „д“ от ППЗОП |  |
| **19.** | Удостоверение за вписване в ЦПРС |  |
| **20.** | Списък на техническите лица, които участникът ще използва при изпълнение на обществената поръчка |  |
| **21.** | Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания |  |
| **22.** | Заверено копие на валиден сертификатза въведената система за управление на качеството. |  |
| **22.** | Декларация за приемане на условията в проекта на договор |  |
| **23.** | Декларация за срока на валидност на офертата |  |
| **24.** | Декларация по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици |  |
|  | Други документи *(ако е приложимо)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | ................/ ................../ ................. |
| Име и фамилия | .................................................................. |
| Подпис | .................................................................. |

***Образец № 3***

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП**

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)

Долуподписаният ………………………………………………………………………………, с ЕГН …………………………….., с лична карта № ……………, издадена на …………………., от…………………………….., в качеството ми на …………………………………………………………………………………………….….

*(посочете длъжността)*

на …………………………………………....................................................................................... *(посочете наименованието на участника)*

- участник в обществена поръчка с предмет: ***„……………….***

**Д Е К Л А Р И Р А М, че:**

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна.

3. С влязла в сила присъда имам постановено осъждане за престъпление съгласно т.1 или т.2 от настоящата декларация, но съм реабилитиран.

**(невярното се зачертава)**

4. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Задължавам се да уведомява възложителя за всички настъпили промени в горепосочените обстоятелствата в 7-дневен срок от настъпването им.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | ................/ ................../ ................. |
| Име и фамилия | .................................................................. |
| Подпис | .................................................................. |

**Забележка:** Декларацията се подава от лицата по чл. 40 от ППЗОП.

***Образец № 4***

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП**

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП)

Долуподписаният ………………………………………………………………………………, с ЕГН …………………………….., с лична карта № ……………, издадена на …………………., от…………………………….., в качеството ми на ………………………………………………….

*(посочете длъжността)*

на …………………………………………................................................................................................ *(посочете наименованието на участника)*

- участник в обществена поръчка с предмет: ***„………………***

**Д Е К Л А Р И Р А М, че:**

1. Участникът, който представлявам:

- Няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на представлявания от мен участник или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която представлявания от мен участник е установен.

- Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на представлявания от мен участник или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която представлявания от мен участник е установен, но е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията

- задължението е по акт, който не е влязъл в сила

**(невярното се зачертава)**

2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.

3. Представляваният от мен участник не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

4. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | ................/ ................../ ................. |
| Име и фамилия | .................................................................. |
| Подпис | .................................................................. |

***Забележка:*** *На основание чл.97, ал.6 от ППЗОП декларацията се подава от лицата, които представляват участника. Когато участника се представлява от повече от едно лице, декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в официален превод.*

***Образец № 5***

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

**„……………………………………..”**

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

Запознати сме и приемаме изцяло условията на Възложителя за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет.

Ние предлагаме да изпълним без резерви и ограничения дейностите по предмета на обществената поръчка. Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 90 дни от датата на подаване на офертата и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Предлагаме следния срок за изпълнение предмета на обществената поръчка - **……………………… календарни дни** след подписване на акт образец 2а от НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството/.

***Важно! Срокът за изпълнение предмета на поръчката не следва да бъде по – дълъг от 90 календарни дни*** ***след подписване на акт образец 2а от НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството .***

Приемаме, в случай че бъдем избрани за изпълнители по настоящата обществена поръчка да извършим дейностите обект на обществената поръчка.

Потвърждавам, че Участникът ................................................................................. *(наименование на участника)* ще се счита обвързан с настоящото Техническо предложение до изтичане на **90 (деветдесет) календарни дни**, считано от крайната дата за подаване на офертите съгласно Обявата за настоящата поръчка.

Към Техническото предложение **прилагаме следните приложения:**

1. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА.

2. ЛИНЕЕН ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ СМР ЗА ВСЕКИ ПОДОБЕКТ;

3. ДИАГРАМА НА РАБОТНА РЪКА;

4. ОБОБЩЕН ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДОБЕКТИТЕ

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | ................/ ................../ ................. |
| Име и фамилия | .................................................................. |
| Подпис | .................................................................. |

***Образец № 6***

**ЦЕНОВО предложение**

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

**„…………………………… ”**

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с участието ни в горепосочената обществена поръчка предлагаме на Вашето внимание нашето ценово предложение.

Гарантирам, че Участникът ............................................................................ *(наименование на участника)*, когото представлявам, е в състояние да изпълни порчатка качествено и в съответствие с изискванията на Възложителя при условията на настоящото предложение.

Нашето ценово предложение включва цена за всеки подобект с ДДС и обща цена с ДДС, както следва:

I. Цени за всеки подобект с включен ДДС:

1. Изграждане на осветление около бл. Тодор Койнов - …………….……

/словом…………………………………………………./ лева с ДДС.

1. Изграждане на осветление около бл. Ловеч, бл.Изола планина и бл.

Мермер камък - ………………………/словом………………………./ лева с ДДС.

1. Изграждане на осветление около бл.2, жк.Дружба 1 – …………

/словом……………………………………………………/ лева с ДДС.

1. Изграждане на осветление в пространство между ул. Юндола и ул. Бели

хризантеми - ……………………… /словом ………………………………./ лева с ДДС.

1. Изграждане на осветление по ул. Хан Аспарух – градина - ………………

/словом…………………………………………………./ лева с ДДС.

1. Изграждане на осветление детска площадка около бл. 3, Дружба 1-

……………… /словом……………………………../ лева с ДДС.

1. Изграждане на осветление детска площадка до бл. 114, ул. Дондуков

Корсаков 9 - ……………… /словом………………………………………./ лева с ДДС.

1. Изграждане на осветление около бл. Сметана - ………………..

/словом………………………………………………………….../ лева с ДДС.

1. Изграждане на осветление кв. Мальовица- ……………..

/словом……….…………….......………………/ лева с ДДС.

1. Изграждане на осветление между ул."Гео Милев" и ул."Студен кладенец"

жк "Дружба-1" (около бл.Маргарита, бл.Таня, бл.В.Коларов) - ……………../ словом ………………………………..……….../ лева с ДДС.

11. Изграждане на осветление между ул.Доростол и ул.Плиска до ул.Сан

Стефано, жк.Възраждане - ……………../ словом ……………………….../ лева с ДДС.

12. Изграждане на осветление между ул. Доростол и ул. Плиска от ул. Сан Стефано до ул. Янтра, жк. Възраждане - ……………../ словом ……………………….../ лева с ДДС.

13. Изграждане на осветление детска площадка ул. Алея Освобождение - …………….. / словом ……………………….../ лева с ДДС.

II. Обща цена за цялостно изпълнение на поръчката: .............................../словом: ......................................................................................./ лева с ДДС

Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 90 дни от датата на подаване на офертата и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

**Приложения:**

**1. КОЛИЧЕСТВЕНО – СТОЙНОСТНИ СМЕТКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЕКИ ПОДОБЕКТ;**

**2. АНАЛИЗИ НА ВИДОВЕТЕ ДЕЙНОСТИ**.

Потвърждавам, че Участникът ................................................................................. *(наименование на участника)* ще се счита обвързан с настоящото Ценово предложение до изтичане на 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайната дата за подаване на офертите съгласно Обявата за настоящата поръчка.

***Забележка: ПРЕДЛОЖЕНАТА ЦЕНА ОТ УЧАСТНИЦИТЕ ПО ПОДОБЕКТИ НЕ СЛЕДВА ДА НАДВИШАВА МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМАТА СТОЙНОСТ ЗА ВСЕКИ ПОДОБЕКТ!!!!!!!!***

***Участник, предложил по-висока цена за подобект от обявената за максимално допустима стойност за съответния подобект, ще бъде отстранен от последващо оценяване и класиране в обществената поръчка!!!***

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | ................/ ................../ ................. |
| Име и фамилия | .................................................................. |
| Подпис | ................................................................. |
|  |  |

***Образец № 7***

***Забележка:*** *Декларацията е задължителна част от офертата на участник, който обявява, че ще ползва подизпълнители. Подава се от всеки подизпълнител, в случай, че са повече от един.*

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

***за съгласие за участие като подизпълнител***

От:.................................................................................................................................................

/име на представляващия **подизпълнителя**/

ЕГН:...................................с л.к.№........................издадена от.................................................

в качеството ми на:.....................................................................................................................

на...................................................................................................................................................

*(наименование, фирма на подизпълнителя)*

Седалище и адрес на управление:.............................................................................................

БУЛСТАТ/ ЕИК:.........................................................................................................................

телефон за връзка:………………………………….факс: ………………………………........

**Декларирам, че:**

1. От името на представлявания от мен подизпълнител:

………………………………………………………………………………………………

*(наименование, ЕИК/Булстат, ЕГН)*

изразявам съгласието си да участваме като подизпълнител на …………………………………………………………………………………………………...

*(наименование, ЕИК/Булстат)*

при изпълнение на обществена поръчка с предмет: ***„………………………………….***

2.Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са: ………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….

*(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от подизпълнителя)*

3. Представляваният от мен подизпълнител отговаря на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката и не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Към настоящата декларация прилагаме:

1. Доказателство/а за поетите от подизпълнителя/ите задължения.

2.Документи доказващи спазването на изискванията за подбор на всеки от тях съобразно вида и дела на тяхното участие.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | ................/ ................../ ................. |
| Име и фамилия | .................................................................. |
| Подпис | .................................................................. |

***Образец № 8***

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**по чл. 39, ал. 3, т. 1, „д“ от ППЗОП**

Долуподписаният ………………………………………………………………………………, с ЕГН …………………………….., с лична карта № ……………, издадена на …………………., от…………………………….., в качеството ми на ………………………………………………….

*(посочете длъжността)*

на …………………………………………....................................................................................... *(посочете наименованието на участника)*

- участник в обществена поръчка по чл. 187 от Закона за обществените поръчки с предмет: ***„………………………….***

**Д Е К Л А Р И Р А М, че:**

при изготвяне на офертата ни са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително условията на труд и минимална цена на труда, както и изискванията, свързани с данъци и осигуровки и опазване на околната среда.

Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за вписване на неверни данни в настоящата декларация.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | ................/ ................../ ................. |
| Име и фамилия | .................................................................. |
| Подпис | .................................................................. |

***Образец № 9***

**СПИСЪК НА ИЗПЪЛНЕНОТО СТРОИТЕЛСТВО**

**(съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП)**

Долуподписаният/-ната/……………………………………………………………….., в качеството си на ……...………………….…………………..

(*длъжност*)

на …………………………………………..…………………………..……………….. ЕИК/Булстат/ЕГН ………………………….……………,

(*наименование на участника*)

със седалище и адрес на управление ……………………………………………………………………………………………

Като участник в обществена поръчка с предмет: **„…………………**

**ДЕКЛАРИРАМ:**

През последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, представляваният от мен участник е изпълнил следното строителство на обекти, идентични или сходни с предмета и обема на настоящата поръчка:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Получател на строителството | Кратко описание на изпълнените СМР/ Обем | Стойност на изпълненото строителство (лева без ДДС) | Дата на приключване изпълнението на строителството |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

За потвърждение на горните данни прилагаме удостоверения за добро

изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания:

1. ………………………………………

2. ……………………………..……….

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | ................/ ................../ ................. |
| Име и фамилия | .................................................................. |
| Подпис | .................................................................. |

***Образец № 10***

**СПИСЪК НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, КОИТО УЧАСТНИКЪТ ЩЕ ИЗПОЛЗВА**

**ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА**

**(съгласно чл. 64, ал. 1, т. 3 от ЗОП)**

Долуподписаният/-ната/………………………………………………………………….., в качеството си на ……...…………………………….. (*длъжност*)

на …………………………………………..…………………………..……………….. ЕИК/Булстат/ЕГН ………………………….……………,

(*наименование на участника*)

със седалище и адрес на управление ……………………………………………………………………………………………

Като участник в обществена поръчка с предмет: **„……………**

**ДЕКЛАРИРАМ:**

При изпълнение на обществената поръчка ще използвам следните

технически лица:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническо лице  (трите имена) | Длъжност, която ще изпълнява в екипа | Образование  (№ на диплома, степен, специалност, учебно заведение, година на дипломиране) | Професионална квалификация - съгласно изискванията на възложителя  (№ на издадения документ, направление, година на придобиване) | Професионален опит - съгласно изискванията на възложителя (месторабота, период, длъжност, основни функции |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | ................/ ................../ ................. |
| Име и фамилия | .................................................................. |
| Подпис | .................................................................. |

***Образец № 11***

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

за приемане на условията в проекта на договор

Долуподписаният/-ата ............................................................................................................

*(собствено, бащино и фамилно име)*

с ЕГН ..................., личнакарта № .................., издаденана .....................от МВР гр. ................., спостоянен адрес: ........................................., в качеството си на ........................................ на ..........................................със седалище и адрес на управление..................................................., вписанов Търговския регистър с ЕИК ......................................,тел.: ..................., факс: ..................................и адрес за кореспонденция:........................................,

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:**

Запознат съм и приемам условията в проекта на договора в настоящата обществена поръчка с предмет: ………………….

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | ................/ ................../ ................. |
| Име и фамилия | .................................................................. |
| Подпис | .................................................................. |

***Образец № 12***

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

за срока на валидност на офертата

**Долуподписаният /ната/ ....................................................................., в качеството ми на ............................................................ *(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява – напр. Изпълнителен директор, управител и др.)* на .............................................................................*, ЕИК ………………………..*....................................................... -** участник в обществена поръчка с предмет: **„ ”**

**Д Е К Л А Р И Р А М:**

Съгласен съм с предложения от Възложителя срок на валидност на офертата.

Декларираме, че настоящата оферта е валидна за периода от ……………. календарни дни (*посочват се броя на дните, считано от крайния срок за представяне на офертите, като същите не могат да бъдат по-малко от посочените в обявата*) и ние ще бъдем обвързани с нея и тя може да бъде приета във всеки един момент преди изтичането на този срок.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | ................/ ................../ ................. |
| Име и фамилия | .................................................................. |
| Подпис | .................................................................. |

***Образец № 13***

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**По чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици**

Долуподписаният /-ата/ ..................................................................................................................

/име, презиме, фамилия/

с лична карта №……...…………….., изд. на ………. от ..........................., ЕГН ..............................

в качеството ми на …………...……….....................…………………………………………….….,

/посочете длъжността/

на ………………………………………………………………………………………………………..

/посочете наименованието на участника/

с БУЛСТАТ/ЕИК............................, със седалище и адрес на управление ……………………….

**Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:**

1. Представляваното от мен дружество е /не е регистрирано в юрисдикция с

/ненужното се зачертава/

преференциален данъчен режим, а именно: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. Представляваното от мен дружество е / не е свързано с лица, регистрирани в

/ненужното се зачертава/

юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. \_\_\_\_\_\_

от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, вр. §7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | ................/ ................../ ................. |
| Име и фамилия | .................................................................. |
| Подпис | .................................................................. |