О  Б  Щ  И  Н  А      РУСЕ

гр. Русе, пл.” Свобода”  6

ПРОЕКТ!

Д О Г О В О Р

№________________

Днес, ………………. 2015г. в гр. Русе се сключи настоящият договор между:

- ОБЩИНА РУСЕ, представлявана от Кмета ПЛАМЕН ПАСЕВ СТОИЛОВ адрес: пл. „Свобода” №6, ЕИК по Булстат: 000530632, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

- ………………., ЕИК …………., със седалище и адрес на управление:……….., представлявано от ……………………,  наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ,

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ сключва договора на основание чл.101е във вр. с чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП.

II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 2.(1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши Ремонтно-възстановителни работи по общински пътища на Община Русе, както следва:

1. ОП - RSE2141 /RSE1051, Бъзън-Семерджиево/-Ястребово.

2. ОП - RSE1131/RSE1130, Николово- Долно Абланово/-Просена

3. ОП - RSE2149 /II-23/-Червена вода-Николово-/ RSE1130/

4. ОП - RSE3146 / RSE1137, Русе-Мартен/-Мартен-Сандрово-р.Дунав/

(2) Изпълнението на договора се основава на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и действащите нормативни актове.

III. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 3.(1) Договорът влиза в сила от датата на подписването му от страните.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни поръчката в срок от 90 (деветдесет) календарни дни.

(3) При спиране на строителството по обективни причини, изразяващи се в настъпване на неблагоприятни метеорологични условия, аварийни ситуации и др., непозволяващи изпълнението на дейностите по договора, срокът по ал. 2 спира да тече от подписване на протокол  обр. 10 до подписване на протокол обр.11 от Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. В срока за изпълнение на СМР  не се включва времето, през което е било спряно.

IV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 4. (1) Цените за изпълнение на предмета на договора съгласно представена оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са както следва:

| № | Вид СМР | ед. мярка | Единична цена без вкл. ДДС | Единична цена с вкл. ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ц1 - Изкърпване и преасфалтиране Почистване, емулсиране и изкърпване на обработените увреждания /дупки/ чрез полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см. Почистване и емулсиране на почистената площ. Полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см. | м 2 |  |  |
| 2. | Ц2 - Преасфалтиране Почистване и емулсиране на почистената площ. Полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см. | м 2 |  |  |
| 3. | Ц3 - Изкърпване след фрезоване Фрезоване с дебелина 4см на увредената площ. Почистване и емулсиране на почистената площ. Полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см. | м 2 |  |  |
| 4. | Ц4 - Изкърпване със засичане Засичане с “Щил” с дебелина 4см на увредената площ. Почистване и емулсиране на почистената площ. Изкърпване на обработените увреждания /дупки/ чрез полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см. | м 2 |  |  |
| 5. | Ц5 - Други видове ремонтни работи - Полагане на трошенокаменна настилка. - Почистване на банкети с автогрейдер. - Демонтаж и монтаж на еластична ограда. - Направа на отводнителен улей. | м 3 |  |  |

(2) Цената за изпълнение на договорната задача се заплаща по банков път по посочена банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 15 работни дни от датата на представяне на фактура оригинал и двустранно подписан приемо-предавателен протокол за изпълнение с посочени обекти и дейности.

Чл. 6. Цената се изчислява съобразно действително извършените по вид и количество дейности, като общата стойност не може да надвишава 297 644 (двеста деветдесет и седем хиляди, шестстотин четиридесет и четири ) лева с ДДС.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.7.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички нормативни разпоредби, установени срокове, както и да подготвя и подписва всички необходими документи уреждащи дейността по изпълнение предмета на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и да спазва пълния технологичен ред при извършване на отделните видове работи.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предупреждава своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникването на проблеми, които могат да се отразят неблагоприятно на работата, увеличаване стойността на договора или забавяне на предвиденото време за завършване.

(4) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от възложените работи.

Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при изпълнение на поръчката е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в нормативните актове или задължителни съгласно условията на договора.

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оказване на необходимото съдействие за изпълнение на поръчката.

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор.

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в посочените в нормативните  актове гаранционни срокове.

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 12. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото възнаграждение за изпълнение на поръчката при условията на настоящия договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява контрол по изпълнението на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обекта или отделни работи по него, ако открие отклонения от договорените изисквания, или  нарушения на императивни разпоредби на нормативните актове. Отклоненията се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка.

VІІ. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 13. Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на непреодолима сила.

Чл. 14 (1) При забавено изпълнение (забава за завършване и предаване на работите по настоящия договор) в уговорените срокове ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да наложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.2 % (нула цяло и два процента) от общата цена за извършените дейности по чл.4 за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % ( двадесет процента) от общата стойност по чл. 6.

(2) Независимо от правата по  ал. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право на неустойка  в размер на 10 %  от договореното възнаграждение  за съответното количество работа, когато изпълнението е обременено с недостатъци.

(3) При пълно неизпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20 % от договорената стойност по чл. 6.

(4) Независимо от уговорените неустойки, за вреди, надвишаващи техния размер, причинени в резултат неизпълнение по задължение по настоящия договор, изправната страна може да търси от другата обезщетение за причинени вреди при условията на действащото българско гражданско и търговско законодателство по съдебен ред.

Чл.15. Ако в резултат от неизпълнение на задължение по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, бъде заведен иск срещу ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от трета страна или бъдат наложени финансови санкции от държавни органи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички претърпени от него вреди, разноски и/или разходи.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА.

Чл. 16.  Настоящият договор се прекратява:

- с изпълнение на предмета на поръчката;

- при невиновна невъзможност за изпълнение, поради наличието на непреодолима сила или на форсмажорни обстоятелства, т. е. при настъпването на събитие, представляващо непреодолима сила (природни бедствия, извънредно положение, стачки и др.),

- по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

- Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с предизвестие при обективна невъзможност за изпълнение на задълженията му по договора

Чл. 17.  Страните се съгласяват, че във всеки случай на неизпълнение, на което и да е от задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да развали действието на този договор, като писмено предупреди ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и му определи подходящ срок за изпълнение, с предупреждение, че при неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  в този допълнителен срок, договорът ще се счита за развален.

Чл.18 (1) В случай на непредвидени обстоятелства срокът за изпълнение на настоящия Договор се удължава с толкова дни, с колкото страната не е била в състояние да  изпълнява договора поради тези обстоятелства.

(2) Страната, която е засегната от непредвидени обстоятелства, следва в срок от 3 /три/ дни след установяване на обстоятелството, да уведоми писмено другата страна за началото им, както и да представи доказателства (съответните документи, издадени от компетентния орган) за появата, естеството и размера им и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който непредвидените обстоятелства спират изпълнението на задълженията й, както и за степента на спиране.

(3) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от непредвидени обстоятелства, за които е дадено известие на другата страна по настоящия договор и до отпадане действието им, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на непредвидени обстоятелства  и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани.

(4) Непредвидени обстоятелства са обстоятелствата, вкл. от извънреден характер, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението на договорните условия.

(5) При наличие на непредвидени обстоятелства и/или непреодолима сила, сроковете по договора спират да текат , като не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава.

IХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл. 19.(1). Разпоредбите на настоящия договор се тълкуват в съответствие със законите и действащите в Република България разпоредби.

(2) Настоящият договор може да бъде изменян в предвидените от закона случаи.

Чл. 20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да пази в тайна всички обстоятелства, станали му известни при и по повод изпълнение на задълженията му по настоящия договор, както и да вземе всички разумни предпазни мерки, за да избегне всяко разкриване на каквито и да било сведения свързани с изпълнението на настоящия договор от негови служители по време и след приключване срока на договора. Страните по настоящия договор се задължават да запазят пълна и взаимна поверителност и да не преотстъпват на трети лица информация, получена при или по повод сключването или изпълнението на договора.

Чл. 21. Всички съобщения между страните по този договор се изпращат на езика на договора писмено, чрез препоръчана поща, по факса или електронна поща.

Чл. 22. (1) При възникване на спор от каквото и да е естество между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ във връзка с договора или произтичащи от него, страните ще положат всички усилия за решаване на спора по пътя на договарянето, чрез споразумение.

(2) Ако в разумен срок страните не успеят да разрешат спора помежду си чрез преговори, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ могат да изпратят уведомление на другата страна за своето намерение за решаване на спора по съдебен ред, съгласно действащото в Република България законодателство.

Неразделна част от настоящия договор е офертата на изпълнителя.

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра – два за възложителя и един за изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:					ИЗПЪЛНИТЕЛ: