- Предмет на обществена поръчка , наименование на обекта:

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР съгл.чл.168 от ЗУТ  за Oбект: Преустройство и промяна предназначението на втори етаж от съществуваща сграда с идентификатор 63427.8.693.3 на бивше училище „Стефан Караджа“ в  „Кризисен център за жертви на домашно насилие и насилие, основано на полов признак“ и външен асансьор –УПИII-340 в кв.ИПЗ, гр. Русе, ул. „Тракия“ №25, идентификатор 63427.8.693 по Кадастралната карта на гр. Русе

- Описание на обектa на поръчката, включително основни характеристики:	Поръчката предвижда строителен надзор, координатор по безопасност и здраве за етапа на строителство в пълния обем, предвиден в чл. 11 от Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, при извършване на строителни и монтажни работи и инвеститорски контрол за изпълнението СМР на обект: Преустройство и промяна предназначението на втори етаж от съществуваща сграда с идентификатор 63427.8.693.3 на бивше училище „Стефан Караджа“ в  „Кризисен център за жертви на домашно насилие и насилие, основано на полов признак“ и външен асансьор –УПИII-340 в кв.ИПЗ, гр. Русе, ул. „Тракия“ №25, идентификатор 63427.8.693 по Кадастралната карта на гр. Русе. Обектът е  четвърта категория съгласно ЗУТ.

Сградата на бившето училище „Стефан Караджа“ се намира в УПИ II-340 в Източна промишлена зона  на ул. „Тракия“ №25, гр. Русе. Основната част на сградата е строена през 30-те години на миналия век на два етажа със сутерен. Първият етаж е повдигнат спрямо терена на височина 2,30м.

По-късно е изградена двуетажна пристройка със сутерен към североизточното крило. През 70-те години на 20 век е проектирана и пристроена пристройка на един етаж /на ниво терен/ със сутерен, северно от главния вход и успоредно на другото крило. Същата е с предназначение за физкултурен салон и обслужващите го санитарни и битови помещения. През 2012 год., се преустройва целият първи етаж от основната сграда, първата пристройка и част от битовите помещения на последната пристройка. Преустроена е и сутеренната част на основната сграда. На така преустроената част е променено предназначението от училище в приют за лица.

С настоящото преустройство следва да се промени предназначението и да се преустрои вторият етаж на основната сграда в кризисен център за жертви на домашно насилие и насилие, основано на полов признак.

Собственост на имота: Имотът е общинска собственост, съгласно Акт за общинска собственост №223/05.12.1995год.

- Технически условия за изпълнение на поръчката:

Упражняване на непрекъснат строителен надзор върху изпълнението на СМР в следния обхват:

- Законосъобразно започване на СМР на обекта

- Осигуряване съставянето на актовете и протоколите в съответствие с изискванията на Наредба № 3 (ДВ, бр. 72/2003) по време на строително-монтажните дейности

- Изпълнение на строежa съобразно одобрените проекти, приетата оферта, времеви график и  изискванията по чл.169, ал.1 и 2 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/

- Осигуряване спазването на условията за безопасност на труда, съобразно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и наредбите към него. Недопускане увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството

- Осигуряване присъствие на строежа по време на изпълнение на строително-монтажните работи на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл.5, ал.3 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

- Контрол по опазване на околната среда по време на изпълнение на строително - монтажните дейности в съответствие със Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за управление на отпадъците и наредбите към тях

- Осигуряване присъствието на авторския надзор по съответните части на техническите проекти на обекта по време на изпълнение на строително-монтажните дейности

- Проверка на изпълнените СМР по количества и цени и подписване на протоколи за приемане на  изпълнени СМР

- Даване на инструкции за точно и качествено изпълнение на строително-монтажните дейности и взeмане на решения по технически въпроси, които не променят техническите проекти

- Обсъждане с Проектантите и Изпълнителите на СМР на възникнали проблеми  в изпълнението на СМР и решаването им, информиране на Възложителя и ДНСК за всяко нарушение на строителните нормативни разпоредби в тридневен срок след нарушението

- Изисква изготвянето на екзекутивна и друга техническа документация по изпълнение на строително-монтажните дейности от Изпълнителя и Проектанта ако е необходимо

- Подписване съвместно с Изпълнителите на проектирането и СМР на изготвената екзекутивна документация и нейното представяне на съответните органи съгласно чл. 175 от ЗУТ, предаване на екзекутивната документация за безсрочно съхранение на органа, издал разрешението за строеж и в Агенцията по кадастър в необходимия обем

- Подготвяне и внасяне окончателен доклад до Възложителя и всички документи необходими за въвеждане на обектa в експлоатация

- Изготвяне и предаване на Възложителя на технически паспорт за обекта, съгласно чл.176а от ЗУТ

- Всички държавни такси са за сметка на Възложителя

- Да информира Възложителя незабавно за всички важни обстоятелства, относно строежа, както и да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора.

- Ориентировъчна стойност на поръчката:

19 500  лв. без ДДС или 23 400лв. с ДДС

- Срок за изпълнение:.

Срокът за действие на договора от подписване на протокол обр.2 до  1 месец след издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация.

Отговорността по договора за строителен надзор е със срокове не по-малки от гаранционните срокове в строителството

- Изисквания към кандидата. Квалификационни, технически и икономически:

- Участниците трябва да са изпълнили поне една услуга за упражняване на строителен надзор на сходен обект. Доказва се с декларация за основните услуги, придружена от препоръка за добро изпълнение. Под "сходен обект" следва да се разбират услуги, свързани с упражняване на строителен надзор по строително-ремонтни дейности на сгради, които да са завършени до датата на подаване на офертата от участника;

- Валиден лиценз за упражняване на строителен надзор по чл. 166, ал.1, т.1 от ЗУТ. Да представи удостоверение за упражняване на строителен надзор.

- Да представят списък на технически правоспособните физически лица, определени за изпълнение на предмета на конкретната обществена поръчка по отделните части, както и правоспособно лице по ЗБУТ.

- Копие на актуална застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството по чл.171, ал.1 от Закон за устройство на територията във вр.с чл.2, ал.1, т.2 от Наредба за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството. Професионалната дейност от застрахователната полица трябва да отговаря на предмета на поръчката и да е валидна към датата, определена в Обявлението за обществена поръчка като краен срок за подаване на офертите.

- Начин на плащане /аванс, разсрочено, по банков път и др./

Кандидатът да предложи: Цена за изпълнение на строителен надзор и инвеститорски контрол за  обектa с включени всички разходи до  предаването му в лв. без ДДС;

За начало на СМР да се счита датата на подписан протокол обр.2. Изплащането на цената се извършва по банков път, по следния начин:

междинно плащане в размер на 25 % от цената на договора, след извършване на първото актуване на изпълненото от изпълнителя по договора за проектиране строителство и авторски надзор СМР и представяне на оригинална данъчна фактура.

останалата част в размер на  75 % от цената на договора с включен ДДС, ще бъде заплатена след представяне на доклад за извършената работа, приемо-предавателен протокол между Изпълнителя и представители на Възложителя, данъчна фактура и удостоверение за въвеждане в експлоатация.

Всички плащания се извършват с платежно нареждане по банкова сметка в срок до 30 (тридесет) календарни дни.

- Изисквания за качество

1. Извършването на инвеститорския контрол да е съобразно изискванията на ЗУТ и Наредбите на МРРБ към него,  Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.

2. Да се представи на Възложителя пълен комплект документация  за извършения строителен надзор и инвеститорски  контрол по време  на строително-монтажните  работи.