ЗАДАНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

- Предмет на обществена поръчка , наименование на обекта:

Строителен надзор съгл.чл.168 от ЗУТ и инвеститорски контрол  на обект:

„Реконструкция на улично кръстовище по ул. „Потсдам“ и ул. „Проф. Михаил Арнаудов“.

- Описание на обекта на поръчката, включително основни характеристики :

Обектът е триклонно кръстовище  по ул. „Потсдам“ и ул. „Проф. Михаил Арнаудов“ и се намира в района на Източна промишлена зона на гр. Русе. Районът е с предимно промишлено застрояване. Ул. „Потсдам“ е част от първостепенната улична мрежа на града, главна улица IV клас. Кръстовището при о.т. 9416 е начало на ул. „Проф. Михаил Арнаудов“, която обслужваща северната част на района. С реконструкцията на кръстовището се цели: подобряване пропускателната способност, като се уширят клоновете му (входящи и изходящи), при запазване на одобрения План за улична регулация (ПУР); подобряване транспортното обслужване в района на Източна промишлена зона гр. Русе; преодоляване на транспортни „тапи“ и безопасен достъп за всички; Обектът е  трета категория съгласно ЗУТ.

- Технически условия за изпълнение на поръчката:

Упражняване на непрекъснат строителен надзор върху изпълнението на СМР в следния обхват:

- Законосъобразно започване на СМР на обекта;

- Осигуряване съставянето на актовете и протоколите в съответствие с                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       изискванията на Наредба № 3 (ДВ, бр. 72/2003) по време на строително-монтажните дейности;

- Упражняване на инвеститорски контрол;

- Изпълнение на строежите съобразно одобрените проекти, приетите оферти и графици и  изискванията по чл.169, ал.1 и 2 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/;

- Осигуряване спазването на условията за безопасност на труда, съобразно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и наредбите към него;

- Недопускане увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството

- Контрол по опазване на околната среда по време на изпълнение на строително -монтажните дейности в съответствие със Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за управление на отпадъците и наредбите към тях;

- Осигуряване присъствието на авторския надзор по съответните части на техническия проект на обекта по време на изпълнение на строително-монтажните дейности;

- Проверка на изпълнените СМР по количества и цени и подписване на протоколи за приемане на  изпълнени СМР;

- Даване на инструкции за точно и качествено изпълнение на строително-монтажните дейности и взeмане на решения по технически въпроси, които не променят техническите проекти;

- Обсъждане с Проектантите и Изпълнителя на СМР на възникнали проблеми  в изпълнението на СМР и решаването им, информиране на Възложителя и ДНСК за всяко нарушение на строителните нормативни разпоредби в тридневен срок след нарушението;

- Изискване изготвянето на екзекутивна и друга техническа документация по изпълнение на строително-монтажните дейности от Изпълнителя и Проектанта ако е необходимо;

- Подписване съвместно с Изпълнителите на проектирането и СМР на изготвената екзекутивна документация и нейното представяне на съответните органи съгласно чл. 175 от ЗУТ, предаване на екзекутивната документация за безсрочно съхранение на органа, издал разрешението за строеж и в Агенцията по кадастър в необходимия обем;

- Подготвяне и внасяне окончателен доклад до Възложителя и всички документи необходими за въвеждане на обекта в експлоатация;

- Изготвяне и предаване на Възложителя на технически паспорт за обекта, съгласно чл.176 от ЗУТ;

- Всички държавни такси са за сметка на Възложителя;

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ незабавно за всички важни обстоятелства относно строежа, както и да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви;

- Ориентировъчна стойност на поръчката:

Общата стойност на поръчката е 5000 лв. с включен ДДС

- Срок за изпълнение:.

Срокът за действие на договора е за периода от началото на изпълнение на СМР до издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта, но не по-късно от 1 месец  от подписване на протокол обр.15.

Отговорността по договора за строителен надзор е със срокове не по-малки от гаранционните срокове в строителството.

- Ограничения при изпълнение на поръчката

Не се допуска надхвърляне на максималната прогнозна стойност на поръчката.

Такава оферта ще се счита за изготвена в противоречие с обявените от Възложителя и няма да бъде оценявана.

- Начин на образуване на предлаганата цена

Кандидатът да предложи: Цена за изпълнение на строителен надзор и инвеститорски контрол за обекта, с включени всички разходи до  предаването му в лева с включен ДДС.

- Начин на плащане /аванс, разсрочено, по банков път и др./

За начало на СМР да се счита датата на подписан протокол обр.2. Изплащането е по банков път, след представяне на доклад за извършената работа от Изпълнителя, приемо-предавателен протокол между Изпълнителя и представители на Възложителя, удостоверение за въвеждане в експлоатация и данъчна фактура, отговаряща на изискванията на Закона за счетоводството.

- Изисквания за качество

1. Извършването на строителния надзор да е съобразно изискванията на ЗУТ и Наредбите на МРРБ към него,  Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.

2. Да се представи на Възложителя пълен комплект документация  за извършения строителен надзор и инвеститорски  контрол по време  на строително-монтажните  работи.

- Критерии за оценка на предложението и определяне на тежестта им в комплексната оценка

Критерий за оценка на предложенията е най-ниска цена.

- Контрол по изпълнението на договора ще се изпълнява от:

инж. Виктор Танков –инспектор в отдел ТИИК