О Б Щ И Н А  Р У С Е

Изх. № 91-189-40/14.11.2016 г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно: Получено искане за разяснения по чл. 33, ал. 1 от ЗОП

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 33, ал. 2 и ал. 4 от Закона за обществените поръчки и във връзка с постъпило запитване, предлагаме на Вашето внимание следното разяснение, относно открита процедура за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни работи за Проект „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“ на Община Русе, Процедура BG16RFOP001-1.005

В приложената от Възложителя Документация за участие в част II. Методика за определяне на комплексната оценка на офертата, т. 2 Характеристика, относима към дейността свързана с изпълнението на строителството: Х2 е написано: „…към предложението задължително следва да се представи график за договора (график за изпълнението на поръчката), в който са посочени срокове за изпълнение за всеки от етапите за изпълнение“

ВЪПРОС 1: Молим Възложителя да потвърди разбирането ни, че графикът за изпълнение на поръчката е по образец на участника.

ОТГОВОР: Към документацията за участие по настоящата обществена поръчка няма образец на график за изпълнение на поръчката.

ВЪПРОС 2: Молим Възложителя да уточни какво разбира под етапи на изпълнение.

ОТГОВОР: Под етап на изпълнение следва да се разбира отделна дейност, която е част от цялостното изпълнение на предмета на поръчката. Всеки участник следва в техническото си предложение да посочи предлаганите от него етапи на изпълнение, съобразени с предмета на поръчката

ВЪПРОС 3: Молим Възложителя да уточни дали е достатъчно в графика като етапи на изпълнение да бъдат маркирани/посочени основните части съгласно КС /част Архитектура, част Конструктивна, част ЕЛ и т.н. и техните главни точки/, без да се конкретизира всяка една позиция от КС.

ОТГОВОР: Съгласно документацията за участие по настоящата обществена поръчка всеки участник трябва да представи график на договора, в който да посочи идентифицираните от него етапи и срок за изпълнението им. Графикът на договора следва да предоставя информация за последователността и сроковете за изпълнението на дейностите, съобразени с предмета на поръчката.

ПЛАМЕН СТОИЛОВ  /П/

Кмет на Община Русе

- Вярно с оригинала на хартия;

- Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП и чл.2 от ЗЗЛД.