ОДОБРЯВАМ:

_________________

ПЛАМЕН СТОИЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

П О К А Н А

Относно: Избор на изпълнител на обществена поръчка по Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки

Уважаеми дами и господа,

Община Русе в качеството си на Възложител, на основание Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, Ви кани да представите оферта, съобразена с разпоредбата на чл.101в от Закона за обществените поръчки, както и с изискванията на възложителя, посочени в публичната покана и в документацията към настоящата покана.

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: „Подготовка на тръжна документация за възлагане на обществени поръчки по ЗОП“, във връзка с проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от ул. „Александровска“, площад  „Батенберг“ и прилежащите пространства“, по ОП „Регионално развитие” 2007-2013, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда”.

ФИНАНСИРАНЕ: Поръчката се финансира със средства, предоставени от ОП „Регионално развитие” 2007-2013, Схема за БФП BG161PO001/1.4-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Русе

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА: 12 000 (дванадесет хиляди) лева, без ДДС.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: срокът за изпълнение на договора е до сключване на всички договори с избрани изпълнители по съответните обществени поръчки, за които се отнасят документациите. В рамките на посочения срок, важат следните максимални срокове за подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки:

- за изработване и предаване на документацията за „Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи за реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на участъка от ул. „Александровска“, площад Батенберг и прилежащите пространства“ – не повече от 14 календарни дни от подписване на договора;

- за изработване и предаване на документациите за „Изпълнение на строителен надзор“, „Изпълнение на авторски надзор“, „Избор на изпълнител  на  независим финансов одит на проекта“, „Изработка на информационни и комуникационни материали“  – не повече от 30 календарни дни от окончателно одобрение на документацията за строителството (преминат контрол от АОП и нанесени корекции, ако е приложимо).

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: гр. Русе.

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА:

Община Русе е кандидат за Безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4. „ Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда” за проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от ул. „Александровска“, площад  „Батенберг“ и прилежащите пространства“. Предвид наличието на следните предпоставки:

● възможността за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки за изпълнение на дейностите по проекта в периода на кандидатстване (т.е. преди сключване на договор за БФП);

● наложилата се трайна практика за обжалване на процедури за възлагане на обществени поръчки, което води до удължаване на срока за възлагане;

● влиянието на фактора „сезонност“ върху изпълнението на основната дейност по проекта „Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи за реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на участъка от ул. „Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства“,

Община Русе е взела решение за възлагане изпълнението на „Подготовка на тръжни документации за възлагане на обществени поръчки по ЗОП“.

Изготвянето на документациите за планираните в проектното предложение обществени поръчки ще даде възможност за стартиране на основните процедури във връзка с изпълнение на дейностите по проекта. Това ще даде възможност за намаляване на риска от забавяне в изпълнението на дейностите по проекта и за неговото успешно изпълнение, когато бъде подписан Договор за финансиране.

Услугите, предмет на възлагане с настоящата поръчка, обхващат:

-  изготвяне на 5 броя документации за провеждането на следните обществени поръчки, ведно със съответните технически спецификации и задания за всяка една от тях, в съответствие с изискванията на  ЗОП:

- Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи за реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на участъка от ул. „Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства	/Обект Строителство/ Открита процедура/ Прогнозна стойност:  4 324 264.56 лв.

- Изпълнение на строителен надзор /Обект Услуга/ Открита процедура/ Прогнозна стойност:  45 000 лв.

- Изпълнение на авторски надзор /Обект Услуга/ Договаряне без обявление/ Прогнозна стойност: 40 000 лв.

- Избор на изпълнител на  независим финансов одит на проекта /Обект Услуга/ Открита процедура/  Прогнозна стойност: 15 000 лв.

- Изработка на информационни и комуникационни материали/ Обект Услуга/ Открита процедура/ Прогнозна стойност: 8 800 лв.

- Внасяне на корекции по изготвените документаци при евентуални забележки след предварителен контрол от страна на Агенцията за обществени поръчки и Управляващия орган

- Ангажиментите на изпълнителя продължават и по време на провеждане на процедурата, като неговите експерти ще подпомагат служителите от отдел «Обществени поръчки» за формулиране на отговори на евентуални въпроси, постъпващи от оферентите, за оформяне на протоколите от оценителните комисии и т.н.

Възложителят ще предостави на изпълнителя:

-всички налични документи, свързани с подготовката на проектното предложение;

-проектното предложение и неговите приложения;

-ще оказва пълно съдействие на изпълнителя при изготвяне на документациите;

-ще предостави на изпълнителя цялата необходима му информация в хода на изпълнение на поръчката.

Да се спазват правилата и процедурите във връзка с подготовка и изпълнение на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, записани в:

1.	Изисквания на конкретната схема за финансиране;

2.	Всички указания за изпълнение на договори по ОПРР;

3.	Национални стратегически документи;

4.	Европейско законодателство;

5.	Национално законодателство.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: Плащането от страна на възложителя се извършва по банков път по следния начин:

Първо междинно плащане (50% от предложената цена за изпълнение на поръчката) - цената се заплаща на база доклад за свършената работа, двустранно подписан приемо-предавателен протокол и издадена фактура, в срок от 3 работни дни след одобряване на тръжната документация за „Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи за реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на участъка от ул. „Александровска“, площад Батенберг и прилежащите пространства“ от Агенцията за обществени поръчки при осъществяване на предварителен контрол.

Второ междинно плащане (30% от предложената цена за изпълнение на поръчката)  - след изготвяне на Документации за „Изпълнение на строителен надзор“, „Изпълнение на авторски надзор“, „Избор на изпълнител на  независим финансов одит на проекта“, „Изработка на информационни и комуникационни материали“, в срок от 3 работни дни от представяне на доклад за свършената работа, подписване на приемо-предавателен протокол и издаване на фактура.

Окончателно плащане (20% от предложената цена за изпълнение на поръчката) – след възлагане на всички обществени поръчки, за които изпълнителят е разработил документации. Плащането се извършва в срок от 3 работни дни от изготвяне на окончателен доклад за свършената работа, подписване на приемо-предавателен протокол и издаване на фактура за окончателно плащане.

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА: икономически най-изгодна оферта при следните показатели за определяне на комплексната оценка:

- Показател „Цена“ за изпълнение на предмета на поръчката (относителна тежест 30%);

- Показател „Срок“ за изготвяне и предаване на документациите, представляващ сбор от следните компоненти:

Срок за  изработване и предаване на документацията за „Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи за реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на участъка от ул. „Александровска“, площад Батенберг и прилежащите пространства“ (относителна тежест 50%);

Срок за изработване и предаване на документациите за „Изпълнение на строителен надзор“, „Изпълнение на авторски надзор“, „Избор на изпълнител  на  независим финансов одит на проекта“, „Изработка на информационни и комуникационни материали“ (относителна тежест 20%)

Изчисляването на оценките по отделните показатели се извършва, както следва:

1. Предлагана цена /К1/ - относителна тежест 30% , максимален брой точки – 30т.

Ц мин

К1 = -------------------- х 30

Ц оферта

Ц мин e най-ниската цена, предложена от участник в обществената поръчка.

Ц оферта е цената, предложена от оценявания  участник в обществената поръчка.

2. Срок за изготвяне и предаване на документацията в календарни дни /К2/ -  максимален брой точки – 70т

К2 = К2.1 + К2.2

К2.1 - Срок за  изработване и предаване на документацията за „Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи за реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на участъка от ул. „Александровска“, площад Батенберг и прилежащите пространства“ – относителна тежест 50%,  максимален брой точки 50

Ср мин

К2.1 = -------------------- х 50

Ср оферта

Където Ср оферта е срокът за  изработване и предаване на документацията за „Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи за реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на участъка от ул. „Александровска“, площад Батенберг и прилежащите пространства“ в календарни дни съгласно Техническата оферта на оценявания участник;

Където Ср мин е срокът за  изработване и предаване на документацията за „Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи за реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на участъка от ул. „Александровска“, площад Батенберг и прилежащите пространства“ от Техническата оферта на участника, предложил най-кратък срок за изпълнение на поръчката.

К2.2 - Срок за изработване и предаване на документациите за „Изпълнение на строителен надзор“, „Изпълнение на авторски надзор“, „Избор на изпълнител  на  независим финансов одит на проекта“, „Изработка на информационни и комуникационни материали“ – относителна тежест 20%, максимален брой точки 20

Ср мин

К2.2 = -------------------- х 20

Ср оферта

Където Ср оферта е срока за изработване и предаване на документациите за „Изпълнение на строителен надзор“, „Изпълнение на авторски надзор“, „Избор на изпълнител  на  независим финансов одит на проекта“, „Изработка на информационни и комуникационни материали“ в календарни дни съгласно Техническата оферта на оценявания участник;

Където Ср мин е срока за изработване и предаване на документациите за „Изпълнение на строителен надзор“, „Изпълнение на авторски надзор“, „Избор на изпълнител  на  независим финансов одит на проекта“, „Изработка на информационни и комуникационни материали“ от Техническата оферта на участника, предложил най-кратък срок за изпълнение на поръчката.

Комплексната оценка /КО/ на офертите се получава като сбор от оценките по отделните показатели по следната формула и е с максимален брой точки 100:

КО = К1 + К2 = 100 точки

Оценките по показателите се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.

Максималната комплексна оценка, която може да получи една оферта, е 100 точки.

На първо място се класира този участник, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка. Останалите участници се класират в низходящ ред съгласно съответната им комплексна оценка.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ: 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за подаването им.

НАЧИН И СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител /не е необходимо пълномощното да е нотариално заверено/ лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът изписва следния текст:

До Община Русе, гр. Русе, пл. Свобода № 6

ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ „УСЛУГИ” И ПРЕДМЕТ „Подготовка на тръжна документация за възлагане на обществени поръчки по ЗОП“, във връзка с проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от ул. „Александровска“, площад  „Батенберг“ и прилежащите пространства“, по ОП „Регионално развитие” 2007-2013, Схема за БФП BG161PO001/1.4-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда”

Върху плика участникът посочва от чие име (фирма) е подадена офертата, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес.

Съгласно чл.101в от ЗОП офертата на всеки участник трябва да съдържа най-малко:

- данни за лицето, което прави предложението – Образец № 1;

- техническо предложение за изпълнение на изискванията по чл.101б, ал.1, т.3 от ЗОП (изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката) - Образец № 2;

- ценово предложение - Образец № 3;

- оферта и срок на валидност - Образец № 4.

Единствено ценовото предложение се представя в отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”, поставен в големия плик с офертата.

Не се допуска представяне на няколко варианта в една оферта.

Освен цитираните документи в големия плик се поставят и следните документи:

- копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър (ЕИК се удостоверява с представяне на удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенция по вписванията, Търговски регистър или извадка (разпечатка) от страницата на търговския регистър или с декларация в свободен текст, в която се посочва ЕИК на участника), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.  Чуждестранните юридически лица представят еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;

- декларации за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1, 2 и 3 и ал. 5, т.1 и 2 от ЗОП - Образец № 6, Образец № 7; Образец № 8; Образец № 9;

- декларация, съдържаща информация за общия оборот, за последните три години /2010, 2011 и 2012г./ в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си;

- декларация, съдържаща списък на основните договори за услуги с предмет, сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години  (2010, 2011 и 2012г.), включително стойностите, датите и получателите.

Участникът следва да е изпълнил минимум 2 договор с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка - доказва се с представяне на копия на договори, приемо-предавателни протоколи, референции или други документи, доказващи изпълнението на услугите.

Под договори за услуги с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка, се разбират договори включващи в своя предмет разработване (изготвяне) на документация/ии за обществени поръчки и/или технически спецификации за възлагане на обществени поръчки.

- декларация, съдържаща данни за членовете на екипа, които участникът ще използва за извършване на предмета на поръчката, ведно с приложени доказателства за наличие на поставените от възложителя изисквания за професионален опит, професионална квалификация и образование.

Изпълнителят следва да разполага с минимум следните експерти:

1.„Юрист“

Минимални изисквания за професионален опит:

- Общ трудов стаж – минимум 3 години - доказва се с копия от трудови/служебни/осигурителни книжки или еквивалент.

Специфичен професионален опит:

- Опит в разработване на документации за провеждане на обществени поръчки (минимум 3 договора) - доказва се с копия от договори и/или референции (удостоверения) от работодатели (възложители);

Изисквания за професионална квалификация и образование:

- Образователна степен – магистър по право - доказва се с копие от диплома за завършено висше образование;

- Придобита юридическа правоспособност – доказва се с копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност.

2. Експерт с висше образование по икономика, управление или сходна специалност.

Минимални изисквания за професионален опит:

- общ трудов стаж – минимум 5 години - доказва се с копия от трудови/служебни/осигурителни книжки или еквивалент.

Специфичен професионален опит в:

- разработка на документации за обществени поръчки (минимум 3 документации) - доказва се с копия от договори/референции (удостоверения) от работодатели (възложители).

Изисквания за професионална квалификация и образование:

- образователна степен – магистър по икономика, управление или сходна специалност - доказва се с копие от диплома за завършено висше образование.

3. „Строителен инженер“

Минимални изисквания за професионален опит:

- Общ трудов стаж – минимум 5 години - доказва се с копия от трудови/служебни/осигурителни книжки или еквивалент;

Специфичен професионален опит в:

- Опит при изработване на поне една техническа спецификация за обществена поръчка с обект „строителство“ - доказва се с копия от договори/референции (удостоверения) от работодатели (възложители).

Изисквания за професионална квалификация и образование:

- Образователна степен – магистър, строителен инженер - доказва се с копие от диплома за завършено висше образование;

- Пълна проектантска правоспособност – копие от удостоверение за придобита пълна проектантска правоспособност.

- декларация за приемане на условията в проекта на договора (ОБРАЗЕЦ 10). Проектът на договора, приложен към настоящата покана, не следва да се прилага към офертата.

Всички документи се представят само в един екземпляр.

Документите, съдържащи се в офертата, се подписват само от лицата с представителни функции /законни представители или изрично упълномощени за това с нотариално заверено пълномощно лица/.

Всички приложени към офертата документи трябва да са изготвени на български език или да се представят в легализиран превод.

При офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции освен ако са заверени с подпис на законния представител на участника или от изрично упълномощено от него лице.

Когато участникът представя копия на документи, същите следва да са заверени от участника с гриф «Вярно с оригинала», подпис и печат.

Офертата се подава в срока, посочен в публичната покана. Когато срокът изтича в неработен ден, то той се счита за изтекъл в края на първия следващ работен ден.

За неуредените с настоящата покана и документацията към нея въпроси се прилага Законът за обществените поръчки.

ОБРАЗЕЦ № 1

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Наименование на участника ..........................................................................................

2. Координати:

Адрес:	 ........................................................................

Телефон № ................................................................

Факс: .........................................................................

E-mail: .......................................................................

3. Лице, представляващо участника: .................................................................................

(трите имена)

................................................................................................................................................

(данни по документ за самоличност)

................................................................................................................................................

(длъжност)

4. Лице за контакти:	............................................................................................................

(трите имена)

................................................................................................................................................

(длъжност)

Телефон/факс/е-mail:............................................................................................................

5. Обслужваща банка ..........................................................................................................

(наименование на обслужващата банка)

................................................................................................................................................

(адрес на банката)

................................................................................................................................................

(IBAN сметка, BIC код на банката)

Титуляр на сметката: ..............................................................................................

.........................г.				                       ПОДПИС И ПЕЧАТ:

ОБРАЗЕЦ № 2

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

ОТ .....................................................................................................

(наименование на участника)

След запознаване с публичната покана и всички документи и приложения от документацията за участие потвърждаваме, че отговаряме на изискванията и условията, посочени в публичната покана и документацията за участие, приемаме ги и сме съгласни с тях.

Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 60 /шестдесет/  календарни дни от крайния срок за подаване на оферти, посочен в публичната покана.

Предлагаме да изпълним поръчката, както следва:

Срокът за изпълнение на договора е до сключване на всички договори с избрани изпълнители по съответните обществени поръчки, за които се отнасят документациите. В рамките на посочения срок, предлагаме следните срокове за подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки, както следва:

- за разработване на документация, ведно с техническо задание за „Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи за реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на участъка от ул. „Александровска“, площад Батенберг и прилежащите пространства“ – не повече от .............................. календарни дни от подписване на договора;

- за разработване на документациите, ведно с техническите задания за „Изпълнение на строителен надзор“, „Изпълнение на авторски надзор“, „Избор на изпълнител  на  независим финансов одит на проекта“, „Изработка на информационни и комуникационни материали“  – не повече от .............................................календарни дни от окончателно одобрение на документацията за строителството (преминат контрол от АОП и нанесени корекции, ако е приложимо).

Дата, .......................г.				ПОДПИС И ПЕЧАТ:.......................

ОБРАЗЕЦ № 3

ЦЕНОВО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ .....................................................................................................

(наименование на участника)

След запознаване с изискванията на възложителя, посочени в публичната покана и документацията, и в пълно съответствие с българското законодателство, предлагаме да изпълним поръчката, съгласно документацията за участие при следните финансови условия:

1.Предлагана	цена за изпълнение на предмета на поръчката:

Обща стойност .........................................................................................без включен ДДС.

посочва се цифром и словом

Обща стойност ..........................................................................................с включен ДДС.

посочва се цифром и словом

................................г.				ПОДПИС и ПЕЧАТ:.............................

ОБРАЗЕЦ № 4

ОФЕРТА  ЗА УЧАСТИЕ

Настоящата оферта  е подадена от …..................................................................................

..................................................................................................................................................

(наименование на участника)

и подписана от ......................................................................................................................

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на .................................................................................................................

(длъжност)

С настоящата оферта заявяваме, че желаем да участваме в избора на изпълнител на обществена поръчка по глава осма „а” от Закона за обществените поръчки.

Приемаме да се считаме обвързани със задълженията и условията, поети с офертата, до изтичане на 60 (шестдесет) календарни дни включително от крайния срок за подаване на оферти.

Заявяваме, че ако изпълнението на предмета на поръчката бъде възложено на нас, ще го изпълним качествено, в срок и в съответствие с нормативните изисквания и тези, посочени от възложителя.

........................г.				                       ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Проектът на договора не се прилага към офертата, декларацията за приемане на условията в проекта на договора (ОБРАЗЕЦ №10) удостоверява, че участникът се е запознал със съдържанието и приема условията му.

ОБРАЗЕЦ № 5

# Д О Г О В О Р

...........................................................

Днес, ………  2013 година, между:

1. ОБЩИНА РУСЕ, представлявана от Кмета ПЛАМЕН СТОИЛОВ и Гл. счетоводител БОНКА БОЙЧЕВА, адрес: пл. “Свобода” № 6, ЕИК по Булстат: 000530632, ДДС № BG 000530632,наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

и

2................................................................................................................................................, наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ,

на основание чл. 101е, ал.1 от Закона за обществените поръчки и одобрен Протокол от................. от заседанието на комисията за разглеждане и оценяване на постъпилите оферти за избор на изпълнител по договор с предмет: „Подготовка на тръжна документация за възлагане на обществени поръчки по ЗОП“, във връзка с проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от ул. „Александровска“, площад  „Батенберг“ и прилежащите пространства“, по ОП „Регионално развитие” 2007-2013, Схема за БФП BG161PO001/1.4-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда”, се сключи настоящият договор.

Страните се споразумяха за следното:

## ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу заплащане на възнаграждение да извърши следното:

-  да изготви 5 броя документации за провеждането на следните обществени поръчки, ведно с техническо задание за всяка една от тях, в съответствие с изискванията на  ЗОП:

1.Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи за реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на участъка от ул. „Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства	/ Обект Строителство/ Открита процедура/ Стойност	 4 324 264.56 лв.

2. Изпълнение на строителен надзор/ Обект Услуга/ Открита процедура/ Стойност 	45 000 лв.

3. Изпълнение на авторски надзор/ Обект	Услуга/ Договаряне без обявление/ Стойност 40 000 лв.

4. Избор на изпълнител на  независим финансов одит на проекта/ Обект Услуга/ Открита процедура/ Стойност 15 000 лв.

5. Изработка на информационни и комуникационни материали/ Обект Услуга/ Открита процедура/ Стойност	8 800 лв.

# (2) Изпълнението на договора се основава на:

- представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оферта и приложената към нея документация, вх. № ............................г., - неразделна част от настоящия договор,

- Задание за обществена на поръчката

- Закона за обществените поръчки и при спазване на изискванията на българското и европейско законодателство в областта на обществените поръчки; Договора за безвъзмездна финансова помощ .................................... по програма „Регионално развитие 2007-2013”; условията по проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от ул. „Александровска“, площад  „Батенберг“ и прилежащите пространства“, по ОП „Регионално развитие” 2007-2013, Схема за БФП BG161PO001/1.4-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда”и Графика за обществени поръчки към проекта.

(3) На основание чл. 42, ал.1 от Закона за авторското право и сродните му права, страните се съгласяват, че имуществените и неимуществени авторски права върху всички елементи на изготвената документация /материали и данни/ - обект на настоящия договор, принадлежат изцяло на Възложителя, в същия обем, в който принадлежат на автора.

## II. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДОГОВОРА

  - Чл. 2. (1)Договорът влиза в сила от датата на подписването му от страните.

  - (2) Настоящият договор се сключва за срок до сключване на всички договори с избрани изпълнители по съответните обществени поръчки, за които се отнасят.

  - Чл. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спази следните срокове на работа:

- за разработване на документация, ведно с техническо задание за „Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи за реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на участъка от ул. „Александровска“, площад Батенберг и прилежащите пространства“ – не повече от .............................. календарни дни от подписване на договора;

- за разработване на документациите, ведно с техническите задания за „Изпълнение на строителен надзор“, „Изпълнение на авторски надзор“, „Избор на изпълнител  на  независим финансов одит на проекта“, „Изработка на информационни и комуникационни материали“  – не повече от .............................................календарни дни от окончателно одобрение на документацията за строителството (преминат контрол от АОП и нанесени корекции, ако е приложимо).

## III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

  - Чл. 4 (1) За изпълнението на договореностите по чл. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в общ размер на ............................ (..........................) лева без ДДС.

  - (2) Цената по предходните алинеи ще се изплати в рамките на проект  „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от ул. „Александровска“, площад  „Батенберг“ и прилежащите пространства“, по ОП „Регионално развитие” 2007-2013, Схема за БФП BG161PO001/1.4-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда” и включва всички разходи за изпълнението на поръчката – възнаграждение, осигуровки / тези за сметка на Изпълнителя и за сметка на Възложителя/, стойност на консумативите и други.

  - (3) Плащанията се извършват по банков път по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка:

Адрес:

BIC:

IBAN:

Титуляр:

(4) Плащането се извършва:

Първо междинно плащане (50% от предложената цена за изпълнение на поръчката) - цената се заплаща на база доклад за свършената работа, двустранно подписан приемо-предавателен протокол и издадена фактура, в срок от 3 работни дни след одобряване на тръжната документация за „Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи за реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на участъка от ул. „Александровска“, площад Батенберг и прилежащите пространства“ от Агенцията за обществени поръчки при осъществяване на предварителен контрол.

Второ междинно плащане (30% от предложената цена за изпълнение на поръчката)  - след изготвяне на Документации за „Изпълнение на строителен надзор“, „Изпълнение на авторски надзор“, „Избор на изпълнител на  независим финансов одит на проекта“, „Изработка на информационни и комуникационни материали“, в срок от 3 работни дни от представяне на доклад за свършената работа, подписване на приемо-предавателен протокол и издаване на фактура.

Окончателно плащане (20% от предложената цена за изпълнение на поръчката) – след възлагане на всички обществени поръчки, за които изпълнителят е разработил документации. Плащането се извършва в срок от 3 работни дни от изготвяне на окончателен доклад за свършената работа, подписване на приемо-предавателен протокол и издаване на фактура за окончателно плащане..

IV. ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТАТА, ОТЧИТАНЕ И ПРИЕМАНЕ

Чл. 5. (1) Извършената работа се отчита от Изпълнителя с доклад за извършена работа. Изготвената документация се отчита от Изпълнителя с приемо-предавателен протокол. Корекции по документацията (по указание) се отразяват и документацията се предава в 3 дневен срок от получено уведомление (факс, поща, е-mail) за дадени указания.

(2) Всички протоколи се подписват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или от упълномощени техни представители.

## V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

                - Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цялата му необходима информация във връзка с предмета на настоящия договор, включително техническите спецификации.

                - (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право при предоставяне на техническите спецификации и друга информация, да посочи коя част от информацията има конфиденциален характер.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всички необходими действия по комуникация и координация със съответните институции и организации по проект: „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от ул. „Александровска“, площад  „Батенберг“ и прилежащите пространства“, по ОП „Регионално развитие” 2007-2013, Схема за БФП BG161PO001/1.4-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда”

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ оказва пълно съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на неговите задължения по настоящия договор, когато конкртните обстоятелства го изискват.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да упражнява текущ контрол относно изпълнението на възложената работа.

(6) При нужда от корекции в документацията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да определи подходящ срок за извършване на корекциите и предаване на коригираната документация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати съответното възнаграждение, съгласно договора.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши договореното качествено, съобразно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и условията по проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от ул. „Александровска“, площад  „Батенберг“ и прилежащите пространства“, по ОП „Регионално развитие” 2007-2013, Схема за БФП BG161PO001/1.4-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда”.

(2) Ангажиментите на изпълнителя продължават и по време на провеждане на процедурите, като неговите експерти ще подпомагат служителите от отдел «Обществени поръчки» за формулиране на отговори на евентуални въпроси, постъпващи от оферентите, за оформяне на протоколите от оценителните комисии и т.н.

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в договорените срокове цялата изготвена по договора документация.

Чл. 9. По време на изпълнение на задълженията си по настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при необходимост от промени, свързани с правилното изпълнение на възложената работа, както и за предприетите мерки за преодоляване и разрешаване на възникнали проблеми.

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност, определени в договора за безвъзмездна помощ, в съответствие с националното и европейско законодателство.

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да нанесе корекции в тръжната документация по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или при указания дадени от Агенцията за обществени поръчки (при осъществяване на предварителен контрол, когато е приложимо).

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверките на място.

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за нередности при изпълнението на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с определението за нередност, съгласно Регламент на Съвета № 2988/95 за защита на финансовите интереси на ЕО и Регламент на Съвета № 1083/2006 относно определяне на общи разпоредби за Европейския регионален фонд, Европейския социален фонд и кохезионния фонд и отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999.

Чл.14. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение.

Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява достъп за извършване на проверки на място и одити.

VII. НЕУСТОЙКИ И ГАРАНЦИИ

Чл. 17. (1) При забавено изпълнение на задълженията по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.3% от стойността на договора, за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от общата стойност на договора.

(2) Неустойката не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение за вреди по общия ред.

Чл.18. При пълно неизпълнение, при частично или лошо изпълнение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20 % от стойността на договора.

Чл.19. При виновно неизпълнение на договора, неизправната страна дължи и обезщетение за претърпени загуби и пропуснати ползи, ако те превишават неустойките, предвидени с настоящия договор.

Чл.20. Неустойките и санкциите, вредите и пропуснатите ползи по този договор се събират съгласно ЗЗД и Гражданския процесуален кодекс.

## VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

## Чл. 21. Настоящият договор се прекратява:

- с изпълнение и приемане на качествено извършената работа;

- при невиновна невъзможност за изпълнение, поради наличието на непреодолима сила или на форсмажорни обстоятелства, т. е. при настъпването на събитие, представляващо непреодолима сила (природни бедствия, извънредно положение, стачки и др.) ;

- едностранно, с писмено уведомление за разваляне без предизвестие, от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при забава при изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно уговореното, с повече от пет работни дни;

- по взаимно съгласие на страните, изразено чрез отправяне на 7-дневно писмено предизвестие за прекратяване на договора.

# IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

  - Чл.22. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилага действащото българско законодателство на Република България.

  - Чл.23. Всички спорове във връзка с тълкуването и прилагането на настоящия договор се решават чрез преговори, по взаимно съгласие на страните. При невъзможност за постигане на съгласие спорът се решава от съответния български съд.

Чл.24. Всяка от страните се задължава да не разпространява информация, станала й известна при или по повод изпълнението на настоящия договор. Всяка от страните се задължава да не разкрива информацията по изр. 1 на трети лица, без писменото разрешение на другата, с изключение на нормативно уредените хипотези.

Чл.25. Неразделна част от настоящия договор е офертата на изпълнителя.

# X. СЧЕТОВОДНИ ОТЧЕТИ, ТЕХНИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ПРОВЕРКИ

Чл. 26 (1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е съгласен ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, Управляващият орган на Оперативната програма за „Регионално развитие”, сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите  (OLAF), Европейската сметна палата и външните одитори, да публикуват неговото наименование и адрес, наименованието и резюме на проекта и размера на предоставената безвъзмездна финансова помощ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира своето съгласие компетентният орган по приходите (по месторегистрацията на бенефициента) да предоставя информация за него на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Управляващия орган на Оперативната програма „Регионално развитие” и/или Сертифициращия орган при поискване.

(3) Във връзка с изпълнението на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ спазва изискванията за защита на личните данни съобразно разпоредбите на чл. 37 от Регламент на Комисията № 1828/2006 г. и Закона за защита на личните данни.

Чл.27. (1)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да води точна и редовна документация, отразяваща изпълнението на договора, използвайки подходяща система за документация. Счетоводните отчети и разходите, свързани с изпълнението на договора, трябва да са в съответствие с изискванията на законодателството и да подлежат на ясно идентифициране и проверка.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва съдействие на Управляващия орган, националните и европейските съдебни, одитни и контролни органи, включително на Сертифициращия орган по Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, на Българският съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (AEFCOS), на Европейската комисия, както и на Европейската служба за борба с измамите  (OLAF) и външни одитори, извършващи проверки за изпълнение на техните правомощия, произтичащи от общностното и българското законодателство за извършване на проверки, инспекции, одит и др. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява достъп до помещенията и до всички документи и бази данни. Оригиналите на документите (технически и финансови) трябва да се съхраняват в досие на достъпно място и да са картотекирани по начин, който улеснява проверката, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/контролиращите органи за точното им местонахождение.

(3) Срокът за съхранение на всички документи, свързани с изпълнението на договора, е три години след закриването на оперативна програма „Регионално развитие” или за период от 3 години след годината, през която е извършено частично закриване. Сроковете спират да текат в случай на съдебни процедури или по надлежно обосновано искане на Европейската комисия.

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложения:

- Приложение № 1 –  задание за обществена поръчка

- Приложение № 2 – оферта рег. ........................г.

- Приложение № 3 (финансово предложение).

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :                                                                        ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЩИНА РУСЕ

КМЕТ:

/ ПЛАМЕН СТОИЛОВ/

ОБРАЗЕЦ № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 1, т.1 от Закона за обществените поръчки

Подписаният /-ната/ ..............................................................................................................

лична карта № .................................., изд.на .................................. от.................................

с ЕГН ......................................., в качеството ми на.............................................................

(длъжност)

на .......................................................................................................................................... -

(наименование на участника)

Във връзка с обществена поръчка с предмет „Подготовка на тръжна документация за възлагане на обществени поръчки по ЗОП“, във връзка с проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от ул. „Александровска“, площад  „Батенберг“ и прилежащите пространства“, по ОП „Регионално развитие” 2007-2013, Схема за БФП BG161PO001/1.4-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда”

ДЕКЛАРИРАМ, че

1.Не съм осъждан(а) / реабилитиран(а) съм с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

г.	Декларатор:

(дата на подписване)	(подпис и печат)

Изискванията по чл.47, ал.1, т.1 се прилагат, както следва:

- при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон:

- при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

- при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с

- ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

- при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване –

- за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

- при едноличен търговец – за физическото лице – търговец;

- при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

- във всички останали случаи, вкл. за чуждестранни лица  - за лицата, които представляват участника.

- за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

ОБРАЗЕЦ № 7

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 1, т.2 и 3 от Закона за обществените поръчки

Подписаният /-ната/ ..............................................................................................................

лична карта № .................................., изд.на .................................. от.................................

с ЕГН ......................................., в качеството ми на.............................................................

(длъжност)

на .......................................................................................................................................... -

(наименование на участника)

участник в обществена поръчка с предмет „Подготовка на тръжна документация за възлагане на обществени поръчки по ЗОП“, във връзка с проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от ул. „Александровска“, площад  „Батенберг“ и прилежащите пространства“, по ОП „Регионално развитие” 2007-2013, Схема за БФП BG161PO001/1.4-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда”.

ДЕКЛАРИРАМ, че

Представляваният от мен участник .....................................................................................

(посочете наименование  на участника)

- Не е обявен в несъстоятелност.

- Не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно националните му закони и подзаконови актове.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

г.	Декларатор:

(дата на подписване)	(подпис и печат)

Съгласно чл.47, ал.6 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

ОБРАЗЕЦ № 8

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 5, т.1 от Закона за обществените поръчки

Подписаният /-ната/ ..........................................................................................................

лична карта № .................................., изд.на .................................. от.............................

с ЕГН ......................................., в качеството ми на.........................................................

(длъжност)

на ......................................................................................................................................... -

(наименование на участника)

участник в обществена поръчка с предмет „Подготовка на тръжна документация за възлагане на обществени поръчки по ЗОП“, във връзка с проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от ул. „Александровска“, площад  „Батенберг“ и прилежащите пространства“, по ОП „Регионално развитие” 2007-2013, Схема за БФП BG161PO001/1.4-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда”.

ДЕКЛАРИРАМ:

Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

Известно ми е, че съм длъжен в 7-дневен срок от настъпването на промени в декларираните от мен обстоятелства да уведомя Възложителя.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

.................................г.				Декларатор: ....................................

(дата на подписване)						(подпис и печат)

* Когато участниците са юридически лица изискванията на чл. 47, ал. 5 се отнасят до лицата посочени в чл.47, ал.4 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ № 9

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 5, т.2 от Закона за обществените поръчки

Подписаният /-ната/ ..........................................................................................................

лична карта № .................................., изд.на .................................. от.............................

с ЕГН ......................................., в качеството ми на........................................................

(длъжност)

на ....................................................................................................................................... -

(наименование на участника)

участник в обществена поръчка с предмет „Подготовка на тръжна документация за възлагане на обществени поръчки по ЗОП“, във връзка с проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от ул. „Александровска“, площад  „Батенберг“ и прилежащите пространства“, по ОП „Регионално развитие” 2007-2013, Схема за БФП BG161PO001/1.4-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда”.

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник не е сключвало договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че съм длъжен в 7-дневен срок от настъпването на промени в декларираните от мен обстоятелства, да уведомя Възложителя.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

.................................г.				Декларатор: ....................................

(дата на подписване)						(подпис и печат)

Съгласно чл.47, ал.6 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

ОБРАЗЕЦ № 10

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.56, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният /-ната/ ................................................................................................................

лична карта № .................................., изд.на .................................. от...................................

с ЕГН ......................................., в качеството ми на...............................................................

(длъжност)

на .............................................................................................................................................-

(наименование на участника)

участник в обществена поръчка с обект „услуги” и предмет „Подготовка на тръжна документация за възлагане на обществени поръчки по ЗОП“, във връзка с проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от ул. „Александровска“, площад  „Батенберг“ и прилежащите пространства“, по ОП „Регионално развитие” 2007-2013, Схема за БФП BG161PO001/1.4-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Приемам условията в проекта на договора, предоставен ми от възложителя.

................................					Декларатор: ...........................

(дата на подписване)						(подпис и печат)